人保财险广东广州金融街营业部国银中心9楼职场装修工程采购项目

竞争性磋商文件

采购人：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司

日期：2025年6月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

一、项目概况与采购范围	2

二、供应商资格要求	2

三、资格审查方法	3

四、磋商文件的获取	3

五、响应文件的递交	3

六、发布公告的媒介	3

七、联系方式	3

第二章 供应商须知	5

一、供应商须知前附表	5

二、供应商须知正文	9

（一）总 则	9

（二）磋商文件	9

（三）响应文件	10

（四）响应文件的递交	12

（五）竞争性磋商和评审	12

（六）授予合同	14

第三章 评审办法	15

一、评审程序	15

二、初步评审	16

三、详细评审	17

第四章 合同条款	18

第五章 采购需求	40

第六章 响应文件格式	48

一、商务文件	49

（一）响应函	51

（二）法定代表人（负责人）身份证明书	52

（三）法定代表人（负责人）授权委托书	53

（四）资格证明文件	54

（五）供应商须知应答偏离表	62

（六）合同条款应答偏离表	63

（七）供应商行为准则承诺书	64

（八）供应商廉洁诚信承诺书	66

（九）同类项目实施经验	69

二、技术文件	70

（一）采购需求应答偏离表	71

（二）技术方案	72

（三）其他材料	74

三、报价文件	75

（一）报价一览表	75

第一章 竞争性磋商公告

本项目人保财险广东广州金融街营业部国银中心9楼职场装修工程采购项目由中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司（以下简称“采购人”）批准并落实资金，组织本项目的磋商工作，采购合同由中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司（以下简称“人保财险广州市分公司”）根据成交结果与成交人签署。现进行公开竞争性磋商，有意向且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称“供应商”）可前来参与磋商响应。

一、项目概况与采购范围

1.1 项目名称：人保财险广东广州金融街营业部国银中心9楼职场装修工程采购项目。

1.2 采购范围：本项目拟采购1家供应商，在20天内完成对国银中心9楼职场的装修改造，具体技术要求详见第五章采购需求。

1.3 标包划分：本项目不划分标包。

1.4 项目性质：工程。

1.5服务期限：自合同签订之日起在20天内完成对国银中心9楼职场的装修改造。

1.6服务地点：广州市越秀区东风西路191号9楼。

二、供应商资格要求

2.1在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照（复印件）；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件（复印件）；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供《资格声明函》。

2.3供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供《资格声明函》。

2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供《资格声明函》。

2.5供应商应经营状况良好，且近三年内（2022年1月1日至今）无违法违规记录。违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供自谈判邀请发布之日至响应文件递交截止之日期间对以上三项内容的查询截图并加盖公章。

信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5

2.6严禁列入采购人及其所隶属的中国人民保险各级机构的供应商黑名单且在禁入期内的供应商参与采购活动，需提供《未被列入供应商黑名单承诺函》。

2.7 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段/标包磋商响应或未划分标段/标包的同一采购项目的磋商响应，需填写《供应商控股及管理关系情况申报表》。

2.8本项目不接受联合体谈判响应，需提供《非联合体谈判响应声明》。

三、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查方法为合格制，资格审查标准和内容见磋商文件第三章评审办法。未通过资格后审的供应商，响应文件将被否决，不进入磋商、详细评审等后续环节。

四、磋商文件的获取

4.1拟报名参加本项目的供应商，请登录“人保e采”外网门户（ec.picc.com）申请注册入库，审核通过后进行项目报名（相关详见“人保e采”外网门户的《人保e采管理系统供应商入库操作指南》）。

4.2磋商文件获取时间：2025年6月14日至2025年6月17日（以采购进度为准）。请将营业执照复印件盖章+授权委托书打包以邮件方式发送给联系人。

五、响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间：2025年6月23日10时00分00秒（以采购进度为准，如有变更将另行通知）。

5.2响应文件的递交：须现场递交至广州市越秀区东风西路191号国际银行中心1301房，逾期送达或者未送达指定地点或者未按照磋商文件要求封装的纸质响应文件不予接收。

5.3本项目将于上述同一时间、地点进行磋商，采购人邀请供应商代表准时参加。

5.4出现以下情形之一时，采购人不予接收投标文件：

5.4.1  逾期送达或者未送达指定地点的；

5.4.2  未按照响应文件要求密封的；

5.4.3  未按照磋商公告要求获取磋商文件的。

六、发布公告的媒介

本项目磋商公告同时在“人保e采”外网门户（https://ec.picc.com/）上发布，除上述外，采购人不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何采购信息，其他任何媒介上转载的、以采购人为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。对于非法转载、篡改采购公告信息的组织或个人，采购人保留追究其法律责任的权利。

七、联系方式

采购人：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司

地址：广州市越秀区东风西路191号国际银行中心1301房

联系人：李颂华

电话：83513690，13922313187

电子邮件：lisonghua01@guangd.picc.com.cn

采购人：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司

2025年6月3日

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本须知前附表是对供应商须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 详见第一章 竞争性磋商公告“一、项目概况与采购范围”。 |
| 2 | 资格审查方式及供应商应具备的资格条件 | □资格预审 R资格后审，详见第一章 竞争性磋商公告“二、供应商资格要求”。 |
| 3 | ★磋商文件实质性要求的标识 | 磋商文件中标识“★”条款、注明“磋商响应将被否决”、“对其响应做否决处理”等的条款，均为实质性条款，不满足任意一项实质性条款的响应将被否决。 |
| 4 | 供应商提出澄清的截止时间和方式 | 截止时间：2025年6月18日 17时 00分（北京时间）（根据采购进度确定）。 提出澄清的方式：书面方式。 |
| 5 | 供应商确认收到澄清或修改的截止时间和方式 | 确认收到澄清或修改的时间：收到谈判文件澄清或修改通知后1个工作日内。 确认收到澄清或修改文件的方式：书面方式。 |
| 6 | 响应文件的组成 | 响应文件按照以下架构分成三册并顺序编制： 一、商务文件 初步评审索引表 详细评审索引表 （一）响应函 （二）法定代表人（负责人）身份证明 （三）法定代表人（负责人）授权委托书 （四）资格证明文件 （五）供应商须知应答偏离表 （六）合同条款应答偏离表 （七）供应商行为准则承诺书 （八）供应商廉洁诚信承诺书 （九）同类项目实施经验 二、技术文件 详细评审索引表 （一）采购需求应答偏离表 （二）技术方案 （三）其他材料（如有） 三、报价文件 （一）报价一览表 |
| 7 | 响应文件的递交 | 详见第一章 竞争性磋商公告 |
| 8 | ★响应文件的盖章或签字要求 | （1）《法定代表人（负责人）身份证明》的落款处应加盖公章。 （2）《法定代表人（负责人）授权委托书》的落款处应加盖公章并由法定代表人（负责人）和其委托代理人双方签字。 （3）响应文件格式中其他有落款的文件，均需加盖公章。 （4）响应文件的所有签字处均指手写签字或签名章/印章或CA签名章，不得以打印体代替。 |
| 9 | 磋商响应报价 | 1）供应商应结合自身实力与经验、市场价格竞争及合同实施风险等因素进行综合考虑进行报价。 2）磋商小组将视磋商情况决定是否进行多轮次报价，供应商最后一轮磋商提交的报价将作为该供应商的最终报价进行评审。 |
| 10 | ★磋商响应有效期 | 磋商响应有效期：90天。 |
| 11 | ★磋商保证金的金额 | 磋商保证金金额：人民币0元。 |
| 12 | ★磋商保证金的形式 | （1）磋商保证金的形式：银行电汇/银行转账/在中国注册的银行出具的银行保函/电子保函。 （2）缴纳方式：无需缴纳。 （3）未在文件递交截止时间前提交磋商保证保险的或者提交的磋商保证保险有瑕疵的，响应将被否决。 |
| 13 | ★磋商保证金不予退还情形 | 供应商或成交供应商出现下列行为之一，磋商保证金不予退还： （1）供应商在磋商截止后至磋商有效期期满前,要求撤回已递交的响应文件； （2）成交后放弃成交的； （3）成交后无正当理由不与采购人订立合同的； （4）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或要求变更实质性合同条款的； （5）成交供应商不按照磋商文件要求提交履约保证金的； （6）供应商有恶意欺诈、弄虚作假、围标串标、哄抬标价、徇私行贿等法律法规中所列违规行为的。 |
| 14 | 响应文件的份数 | 电子文件1份（按邀请文件要求签署、盖章后的投标文件正本，扫描成PDF格式的电子文件）；纸质文件正本 1 份，副本 2 份。 |
| 15 | 纸质响应文件的装订、密封和标记 | （1）采用A4纸胶装，双面打印，商务、技术、报价文件分别装订成册，密封粘接缝隙加盖供应商公章或由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字。未按要求密封的纸质响应文件不予接收。 （2）外层包封具体样式如下： 项目名称： 采购人名称： 本文件于【XXXX】年【XX】月【XX】日【XX】【XX】时【XX】（北京时间）前不得开封 供应商名称： （公章） 供应商地址： 封装文件内容： 联系人及联系电话： |
| 16 | 响应文件的递交 | 详见第一章 竞争性磋商公告“五、响应文件的递交”。 |
| 17 | 组建磋商小组 | 本项目磋商小组成员人数为3人 |
| 18 | 磋商程序及方式 | （1）磋商小组将与通过初步评审的有效供应商按照响应文件递交顺序逐一进行磋商，供应商至少应派法定代表人或其授权委托人准时参会。 （2）磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等进行澄清、说明或更正。第一轮磋商结束后，供应商提交第一轮报价及磋商小组要求提供的其他文件，磋商小组将视具体情况决定是否进行多轮磋商及报价。最后一轮磋商结束后，供应商提交最终报价并签署相关承诺性文件。 |
| 19 | 磋商内容 | 包含但不仅限于报价、企业综合实力、同类业绩、施工技术方案、施工进度计划、团队配备、安全管理等。 |
| 20 | 成交候选人推荐原则 | 磋商小组根据有效供应商综合得分由高至低排出的名次，顺序推荐综合得分前1名为成交候选人。综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分也相同时，技术得分高者排名优先。 |
| 21 | 成交人数量 | 成交人数量：1家 综合排名第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金、存在重大经营或法律风险、被查实存在影响采购结果的违法行为等情形，采购人按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，或者重新采购。 |
| 22 | 履约保证金 | □收取，形式及比例： R不收取 |

二、供应商须知正文

（一）总 则

1.项目说明

本项目按照中华人民共和国有关法律、行政法规和部门规章以及采购人的采购管理制度，通过竞争性磋商方式确定签约供应商。

2.采购范围

详见本须知前附表，详细内容详见第五章采购需求。

3.资金来源

资金来源于采购人或其子公司（含分支机构）自筹（比例100%），且资金已落实。

4.资格审查

4.1资格预审：是指在递交响应文件前对潜在供应商进行的资格审查。采用资格预审方式的，资格条件已经在磋商文件发出前的资格预审文件中作出规定。

4.2资格后审：是指在首次响应文件递交截止时间后由磋商小组根据磋商文件的规定对供应商进行的资格审查。采购人应当在磋商文件中详细规定资格审查标准和方法，资格后审一般包括资格要求、其他业绩要求、审查标准和方法。本项目资格审查方式、供应商应具备的资格条件详见本须知前附表。

5.磋商响应费用

不论结果如何，供应商自行承担所有准备和参与本次磋商响应的有关费用。

（二）磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法

第四章 合同格式

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

6.2采购人在磋商文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的响应文件将被否决的提示。实质性标识方式和具体要求见本须知前附表。

7.磋商文件的修改

7.1潜在供应商对磋商文件有疑问的，应当按照本须知前附表规定的时间和方式，要求采购人对磋商文件进行澄清。

7.2采购人在响应文件递交截止时间前，可以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，如澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，原则上应当在响应文件递交截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足3个工作日的，原则上应顺延响应文件递交截止时间。

7.3  供应商收到澄清或修改后，应当按照供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该澄清或修改。

7.4 所有关于磋商文件的澄清和修改均作为磋商文件的补充部分。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.磋商响应预备会

采购人认为必要时，将召开磋商响应预备会(答疑会)，公开解答潜在供应商对磋商文件提出的疑问。

（三）响应文件

9.响应文件的组成

供应商应当按照供应商须知前附表的要求制作并提交响应文件，具体组成见本须知前附表。

10.响应文件的编制

10.1 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应。

10.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求递交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被否决。

10.3 供应商应当逐条对照第二章供应商须知、第四章合同条款进行偏离表应答，只能使用“满足”和“不满足”进行应答。如有“不满足”项，在偏离表中标明条款序号，应答“不满足”并加以详细的解释说明；如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可，不应再附加任何说明（磋商文件中要求进行解释或提出建议的除外）。

10.4 供应商应当逐条对照第五章采购需求进行偏离表应答。只能使用“满足”和“不满足”进行应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。供应商认为满足并优于采购需求要求的条款，应答“满足”并解释说明优于的具体程度；如有“不满足”项，在偏离表中标明条款序号，应答“不满足”并加以详细的解释说明；如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可，不应再附加任何说明（磋商文件中要求进行解释或提出建议的除外）。

10.5 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有往来函电均应使用中文。供应商提交的证明文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释响应文件时以中文译本为准。

10.6 响应文件应当使用不褪色的材料书写或打印，并加盖单位公章或者由供应商的法定代表人（负责人）或者其委托代理人签字。委托代理人签字的，响应文件应当附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。电子响应文件盖章或者签字另有要求的，见本须知前附表。

10.7除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.磋商响应报价

供应商应当根据磋商文件要求进行报价，供应商应当报出符合磋商文件要求的拟提供货物或服务的单价、总价、费率、税率等内容，采购人不接受供应商的任何低于成本报价的不正当竞争方式，其他报价要求见供应商须知前附表。

12.磋商响应有效期

12.1 磋商响应有效期从响应文件递交截止之日起算，具体时间见本须知前附表，在此期间，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。供应商承诺的磋商响应有效期必须不短于磋商文件规定的磋商响应有效期，否则将构成对磋商文件的非实质性响应，磋商响应将被否决。

12.2 在原磋商响应有效期结束前，出现特殊情况的，采购人可以书面形式要求所有供应商延长磋商响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件的实质性内容。供应商拒绝延长的，其磋商响应失效。

13.磋商保证金

13.1采购人要求供应商提交磋商保证金的，磋商保证金数额应当不超过采购项目预算的2%，磋商保证金有效期与磋商响应有效期一致，本项目磋商保证金金额、形式见本须知前附表。

13.2供应商或成交供应商出现下列行为之一，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在磋商截止后至磋商有效期期满前,要求撤回已递交的响应文件；

（2）成交后放弃成交的；

（3）成交后无正当理由不与采购人订立合同的；

（4）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或要求变更实质性合同条款的；

（5）成交供应商不按照磋商文件要求提交履约保证金的；

（6）供应商有恶意欺诈、弄虚作假、围标串标、哄抬标价、徇私行贿等法律法规中所列违规行为的。

14.响应文件的式样、密封和标记

14.1 供应商应当编制一份响应文件“正本”和本须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”，副本为正本复印件。纸质版文件与电子版文件不一致时，以电子版文件为准;响应文件正本与副本不一致时，以正本为准。

14.2 每份纸质文件响应文件的正本、副本应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”字样。具体要求见本须知前附表。

14.3 对于磋商文件中提及的原件或复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件等与其具有同等效力（磋商文件有特殊要求的除外）。

（四）响应文件的递交

15.响应文件的递交

15.1供应商应按本须知前附表规定的时间、方式递交响应文件。

15.2出现下列情形之一时，响应文件不予接收或已经递交的响应文件无效；

（1）电子响应文件逾期递交的；

（2）纸质响应文件逾期递交或者未送达指定地点或者未按照磋商文件要求封装的；

（3）未通过资格预审的申请供应商递交的；（资格预审项目适用）

（4）未按磋商公告或者响应公告书要求获得本项目磋商文件的。

16.响应文件的修改、撤回和撤销

16.1在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分，应当在响应文件递交截止时间前按照磋商文件的规定进行递交。

16.2 响应文件递交截止时间后，供应商在响应有效期内撤销其响应文件，磋商保证金不予退还。

（五）竞争性磋商和评审

17.组建磋商小组

17.1采购人依照企业采购管理制度的相关规定组建3人及以上单数的磋商小组，具体人数见本须知前附表，磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

17.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

18.初步评审

18.1磋商小组按照第三章评审办法中初步评审的内容及要求，对响应文件进行初步评审。通过初步评审的供应商进入磋商环节，未通过初步评审的供应商，其磋商响应将被否决，不进入磋商、详细评审等后续环节。

18.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。

18.3磋商小组对供应商递交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者补正，直至满足磋商小组的要求。拒不按要求进行澄清、说明或者补正的供应商，磋商小组有权对其响应做否决处理。

18.4磋商小组必要时可以要求供应商提交有关证明和证件的原件，以便核验。拒不按要求提供原件的供应商，磋商小组有权对其响应做否决处理。

19.磋商程序

19.1磋商小组所有成员应当集中与通过初步评审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商磋商顺序、磋商形式以及其他要求等详见本须知前附表。

19.2磋商小组与供应商就磋商文件中的价格、商务内容、技术内容或有待供应商进一步明确的内容等进行一对一磋商，并要求实质性响应的供应商提交最终报价。具体磋商内容详见本须知前附表。

19.3磋商小组可视情况要求供应商进行多轮磋商及报价。磋商中，任何一方不得向第三方透露与磋商有关的任何信息。

19.4各轮报价有算术错误的，磋商小组按照以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受或不确认修正后价格的，磋商小组应当否决其响应。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.详细评审

20.1磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件及其最终报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

20.2发生以下情形之一的，原则上做终止采购处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）成交候选人报价超过预算金额，采购需求方无法解决的；

（3）成交人为N家（1＜N≤3）的项目，有效供应商少于2N家（不含本数）；成交人为N家（N＞3）的项目，有效供应商少于1.5N家（不含本数）。

20.3成交候选人推荐原则详见本须知前附表。成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，应当在发出成交通知书前由原磋商小组会按照磋商文件规定的标准和方法审查确认。

（六）授予合同

21.确定成交人

21.1采购人依据磋商小组推荐的成交候选人名单确定成交人，成交人数量见本须知前附表。

21.2成交人确定后，采购人应当向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交人收到成交通知书后放弃成交的，应当承担法律责任。

22.签订合同

22.1采购人与成交人按照磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交人的响应文件的内容一致。

22.2 成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，将取消其成交资格。给采购人造成损失的，成交人应当予以赔偿。

22.3磋商文件要求成交人提交履约保证金的，成交人应当按照本须知前附表要求的金额和方式递交。成交人如不按要求提交履约保证金，将取消其成交资格，磋商保证金不予退还。

22.4成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

第三章 评审办法

一、评审程序

磋商小组对响应文件中的相关内容进行评审。评审按照以下程序进行：

1.熟悉磋商文件；

2.对响应文件进行初步评审，检查响应文件是否满足磋商文件的初审要求；初步评审中不符合评审标准的，将做否决磋商响应处理；

3.供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其磋商响应：

（1）按照磋商公告要求已经递交电子响应文件，但未按要求递交纸质响应文件；

（2）响应文件未经供应商盖章和单位负责人签字；

（3）允许联合体响应的，联合体没有递交共同响应协议；

（4）不符合国家或者磋商文件规定的资格条件；

（5）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但磋商文件要求提交备选文件的除外；

（6）最终报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高投标限价；

（7）响应文件未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

（8）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（9）不接受或不确认因算术性错误进行的价格修正；

（10）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（11）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

4.初步评审内容允许在磋商过程中按磋商小组规定的时间内补充，若未在规定时间内补充则将导致响应无效。

5.通过初步评审的供应商分别进行磋商；

6.通过初步评审的供应商进行最终报价；

7.通过初步评审的响应文件进行详细评审及打分；

8.按照综合评分由高到低的次序推荐成交候选人，提交评审报告，评审报告应包含评审情况说明、排名次序、推荐成交候选人名单及其他说明事项。

二、初步评审

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与企业营业执照、单位公章等保持一致。 |
|  |  | 法定代表人（负责人）身份证明 | 1、提供法定代表人（负责人）身份证复印件。 2、落款加盖公章。 |
|  |  | 法定代表人（负责人）授权委托书 | 1、提供委托代理人身份证复印件。 2、落款加盖公章并由法定代表人（负责人）签字和其委托代理人双方签字。 |
|  |  | 响应文件签字或盖章 | 1、上述两款以外的响应文件格式中有落款的文件，均需加盖公章或由法定代表人（负责人）签字或其委托代理人签字。 2、响应文件的所有签字处均指手写签字或签名章/印章或CA签名章，不得以打印体代替。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第一章“竞争性磋商公告”规定 |
|  |  | 商业信誉和财务会计制度 | 符合第一章“竞争性磋商公告”规定 |
|  |  | 设备和专业技术能力 | 符合第一章“竞争性磋商公告”规定 |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好 | 符合第一章“竞争性磋商公告”规定 |
|  |  | 无违法违规记录 | 符合第一章“竞争性磋商公告”规定 |
|  |  | 未被列入黑名单 | 符合第一章“竞争性磋商公告”规定 |
|  |  | 控股及管理关系 | 符合第一章“竞争性磋商公告”规定 |
|  |  | 非联合体响应 | 符合第一章“竞争性磋商公告”规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 响应函 | 除填写双方名称、项目名称外，未修改原文内容。 |
|  |  | 供应商行为准则承诺书 | 除供应商填写内容外，未修改原文内容。 |
|  |  | 供应商廉洁诚信承诺书 | 除供应商填写内容外，未修改原文内容。 |
|  |  | 供应商偏离应答 | 《供应商须知应答偏离表》、《合同条款应答偏离表》、《采购需求应答偏离表》》进行了符合第二章“供应商须知”的应答 |

三、详细评审

| 内容 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(40分） | 投标报价 | 低价优先法 - 评标价：各有效投标人的含税投标总价。 - 评标基准价：满足招标文件要求且最低的有效评标价。 - 价格分计算：评标价=评标基准价的投标人，得价格分的满分；其他投标人的价格分按照以下公式计算，并精确到小数点后两位： 价格得分＝（评标基准价/该投标人的评标价）*40； | 40 |
| 商务部分（10分） | 企业综合实力 | 根据投标人财务状况（营业收入、净利润、资产负债率）、信誉状况、人员储备、管理体系认证（包括但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等）等情况进行横向比较评分（需提供相应证明材料），评标为优得4-5分，较优得2-3分，一般得0-1分。 | 5 |
|  | 同类业绩 | 投标人近三年（2022年1月1日至开标日）具有同类项目实施案例，并提供符合上述要求的合同/协议关键页作为有效的业绩证明材料。合同/协议关键页包含但不限于合同/协议首页、体现项目内容页、签署日期页及盖章页等。每个有效案例得1分，最多得5分。 | 5 |
| 技术部分（50分） | 施工技术方案 | 考察本项目的施工组织方案，简述质量、进度、安全、投资、档案等方面的管理。 优：施工组织方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性及采购项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力，得8-10分； 良：施工组织方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性及采购项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得5-7分； 一般：施工组织方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性及采购项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得1-4分。 需提供对施工组织方案，不提供不得分。 | 10 |
|  | 施工进度计划 | 自合同签订之日起，须在20日内完成本工程所有内容及验收完毕，在此基础上承诺每提前2天加2分，最高得满分10分，分值以2分取整，提前不足2天不加分。 须提供承诺函，未提供不得分（承诺函格式自拟）。 | 10 |
|  |  | 工期合理，进度计划可行、合理、先进，保证措施具体得6-10分；工期较合理，进度计划可行、较合理、较先进，有保证措施得1-5分；不可行不得分。 | 10 |
|  | 团队配备 | 投标人需对本项目配置一名项目负责人，项目负责人具备大学本科及以上学历得3分，行业工作年限在5年及以上得3分。 需提供项目负责人毕业证书，工作年限从毕业证书日期起算。 | 6 |
|  |  | 根据投标人所提供项目团队人员配备，职责分工，教育背景、工作经验、技术能力进行评分，评价为优得5-6分，较好3-4分，一般得0-2分。 | 6 |
|  | 安全管理 | 安全保证措施明确、具体、可行、各项措施落实得5-8分；安全保证措施一般化、但对安全保证措施有认识得1-4分；不可行得0分。 | 8 |

第四章 合同条款

建设工程施工合同 (金融街营业部国银中心9楼职场装修工程采购

甲方：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司

地址：广州市越秀区广州大道中303，305号101房、201房、301房、601房、701房、801房、1401房、2201房

乙方：xxxxxxxxx

地址：xxxxxxxxx

鉴于：
   本合同双方当事人(1)均为依照中华人民共和国法律成立并有效存续的独立法人或其分支机构，(2)并且已经获得签署本合同的相应授权，(3)具备履行本合同所必须的资质和条件。为保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上，达成协议如下:

合同正文

第一条 工程概况

本合同项下甲乙双方约定的工程项目的概况见本合同【附件】。

第二条 合同工期及质量标准

本合同项下甲乙双方约定的工程期限及质量标准见本合同【附件】。

第三条 合同价格

（一） 合同价格（含税）总计为RMB97,300元（大写：玖万柒仟叁佰元整）。

（二） 上述合同价格为承包范围所确定的固定包干价，包括本工程的设计（如有）、供货、施工、安装、竣工验收及保修的所有费用，包括但不限于人工、材料及材料市场差价、机械费、其他直接及间接费用、临时设施费、现场经费、企业管理费、计划利润、税金（营业税、城市建设维护税和教育费附加）、需交纳的总包服务费（如有）、文明施工增加费、风险费、冬雨季施工费、技术措施费、安全措施费、扬尘费、工期奖、保险费、检验试验费、民扰及扰民费，及治安、消防、安全、环保等政府部门因进行本工程规定应由施工单位交纳的所有费用。除双方另有明确约定外，发包人不再向承包人另行支付其它任何费用。

（三） 本合同付款安排见【附件】。

第四条 双方的权利和义务

（一） 发包人的权利和义务

（1）发包人为承包人的施工提供协助和配合；

（2）施工场地具备开工条件后，发包人应按约定及时向承包人交付施工现场；

（3）开工前向承包人提供施工图纸；

（4）协调物业公司及有关部门做好通道、电梯等设施的使用；

（5）指派驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更洽商手续及其他事宜；

（6）开工时向承包人提供原始水、电、燃气、暖气管道等管道线路图纸，如经发包人认可确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，由发包人负责协调到有关部门办理相应审批手续；

（7）知会邻里在施工期限间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响，协调邻里关系；

（8）发包人享有其他双方约定的权利、承担其他双方约定的义务。

（二） 承包人的权利和义务

（1）承包人在开工前应按照政府及相关部门、物业公司的要求办理一切施工所需手续，并缴纳有关的费用和装修押金；

（2）拟定施工方案和进度计划，开工前交发包人审定后执行；

（3）开工前，应将施工主要负责人员名单报发包人确认、备案，如承包人更换施工主要负责人时，必须事先征得发包人书面同意；

（4）指派驻工地代表，并将其姓名、简历及联系方式书面告知发包人，负责履行合同，组织施工，按期限保质保量完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜；

（5）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项事宜；

（6）遵守政府有关主管部门及物业公司对施工场地交通及通道、施工噪音以及环境保护、安全生产、施工时间等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

（7）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

（8）妥善保管发包人堆放在现场的财产和物品，做好施工所涉设备设施及管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担相关费用，造成损失的由承包人承担责任；

（9）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到规定要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（10）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系；

（11）施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失；

（12）承包人有义务事先告知发包人未知的与本工程质量相关的事项，如承包人知道或根据经验应该知道的有关质量问题而未告知发包人，则造成的损失由承包人承担；

（13）承包人负责工程的消防验收通过。验收不通过，承包人承担一切损失和责任。但如在消防验收未通过之前发包人擅自使用而造成的验收不通过，发包人承担相应的损失；

（14）负责编制竣工验收报告及工程结算报告，并提交发包人审核；

（15）承包人享有其他双方约定的权利、承担其他双方约定的义务。

第五条 材料设备供应

（一） 材料设备供应

（1）承包人提供的材料设备清单见本合同【附件】。

（2）如有发包人供应材料，承包人有义务事先告知发包人准确的材料用量及符合施工条件的材料，否则造成的损失由承包人承担。若发包人不予采纳而造成工程质量问题及材料的浪费，由发包人负责。

（二） 设备材料质量要求

（1）承包人应就其材料设备向发包人提供产品合格证明、使用说明书等文件；若材料设备不符合质量要求，由承包人承担由此发生的责任和费用。

（2）凡由承包人采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成质量问题及由此发生的损失由承包人承担。

（3）凡由承包人供应的材料致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标，造成环境污染的，承包人应承担相应责任并赔偿损失。

（三） 如有发包人供应的材料交由承包人保管的，承包人应妥善保管，如因保管不当造成损失或丢失，由承包人赔偿。

第六条 工程变更

（一） 施工中如发包人对原设计提出的变更未实质影响工程量的（单项子目在合同总价的5%以内的变更视为未实质影响工程量），应视为合理变更，承包人应按照发包人的要求进行施工，合同价款不变。如发包人对原设计进行重大变更，应在变更前3天向承包人发出书面变更通知，承包人按通知进行变更。变更涉及工程量增加的，承包人应于接到变更通知后的7天内提出变更价款报告的完整资料，逾期不报变更签认的视为承包人放弃该变更价款的请求权；变更涉及工程量减少的，经双方审核确认后签署相关变更洽商文件。工程变更在发包人审核确认前，只能作为技术洽商，而不作经济洽商或支付依据；所有变更结算将在工程验收合格后，在工程结算办理时一并办理，因变更所涉及款项将与工程尾款一并支付。承包人不得以存在工程变更或者需要办理变更结算手续为由，拖延交付工程，否则将被视为违反本合同约定而承担约定的逾期违约金。

（二） 承包人根据现场实际情况提出合理建议涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增减工程量，必须经发包人或发包人代表批准，并签字确认。未经发包人批准签字，承包人擅自变更设计或对原定材料更换，发包人有权不认可，发生的全部费用由承包人承担，且工期不顺延。

（三） 施工中如发现设计有错误或者不合理的地方，承包人应及时以书面形式通知发包人（最迟不得超过发现之时起12小时），由发包人及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件，并及时将修改或变更的设计文件送达承包人，承包人应按修改或变更的设计文件进行施工。

（四） 承包人报发包人的所有签证均应客观、真实、准确，承包人所报的签认材料有错误或失误的，发包人退回承包人进行修正，承包人故意虚报或瞒报的，发包人有权拒绝签认并不再签认本项签证，其相应损失由承包人自行承担。

（五） 对以下原因造成竣工日期推迟的，经发包人书面确认，工期相应顺延，除此以外的其他原因导致竣工日期延误的，由承包人承担违约责任：

（1）政府机关或发包人要求承包人暂停施工的；

（2）不可抗力；

（3）发包人设计变更导致关键线路上的工作延误的。

（六） 承包人负责设计工作的，因施工图设计错误或缺陷造成的所有损失均由承包人承担。

第七条 检查与返工

（一） 承包人应认真按照标准、规范、设计的要求和合同的约定进行施工和自检。

（二） 发包人有权随时对承包人进行施工检查，检查发现质量不合格的，承包人应按发包人要求进行返工或修复处理，直至达到发包人要求。发包人进行破坏性检查后发现质量不合格的，承包人自行负责修复或返工费用；检验合格的，由发包人承担必要的返工或修复成本费用。

第八条 安全施工

（一）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包人已充分了解施工现场，并负责自行排除施工现场可能的各类隐患。由于承包人措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（二）承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

（三）发生重大伤亡事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理。发包人为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

第九条 工程验收

（一） 工程验收

（1）工程完工后，承包人应书面通知发包人验收，并向发包人提交竣工验收报告和完整的竣工验收资料，发包人收到竣工资料和竣工验收报告应及时组织验收。验收合格，由发包人书面确认。

（2）发包人和承包人双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准（如水管及电线管的凿槽暗敷恢复工作），承包人自检，并于八小时前通知发包人参加，验收合格，发包人或发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程继续施工。

（3）验收不合格的，承包人应在发包人确定的合理期限内完成整改，经整改仍不合格或承包人在发包人确定的合理期限内未完成整改的，发包人可委托第三方进行整改，所需费用由承包人承担，发包人有权直接从承包人工程款中直接扣除该等费用。发包人有其他损失的，承包人还应负责赔偿。

（二） 验收标准

本工程质量评定验收标准的依据：

（1）施工图纸、作法说明、设计变更、施工技术文件等；

（2）有关工程质量的相关法律法规的规定，以及国家有关施工验收规范、室内环境污染控制规范；

（3）招标文件、本合同对工程的具体要求。

第十条 工程结算

（一） 工程验收合格后，承包人应向发包人提交工程结算报告和完整的结算资料，发包人收到工程结算报告和完整的结算资料后应及时进行结算。

（二） 按本合同约定的固定包干价，以及双方书面签署确认的变更价款洽商文件进行结算。

第十一条 保修

保修期内乙方对工程项目提供保修维护服务，具体内容及方式见【附件】，甲方不再就此支付任何费用。

第十二条 禁止分包与转让

（一） 非经发包人事先书面同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

（二） 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

（三） 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，本合同自解除通知送达承包人之日或发包人指定日期届至时解除。

（四） 未经发包人书面同意，承包人不得将其本合同项下之全部义务或其中一部分义务转让给第三方执行。

第十三条 权利保证

乙方确保甲方不因签署本合同、接受或使用本合同中约定的事项侵犯甲方或任何第三方权利。如乙方违反本保证，导致第三方主张权利或者甲方遭受索赔，乙方应负责解决并应当赔偿甲方为此而支付的一切费用以及因此而给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方支出的律师费、仲裁费、诉讼费以及向第三方支付的赔偿金）。

第十四条 违约责任

（一） 发包人或承包人不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

（二） 发包人未按本合同的约定支付合同价款，经承包人书面催告后7日内仍未支付的，每逾期一日，按应付款金额0.05%向承包人支付违约金。

（三） 除发包人批准的工期顺延外，因承包人原因不能按本合同约定的工期完成本工程的，每逾期一日，向发包人支付本合同约定的合同总价款0.05%的逾期违约金。

（四） 承包人瑕疵履行的违约责任

（1）本合同工程完工后，因工程存在较大质量问题不能通过验收，且经整改后仍无法达到约定质量标准的，发包人有权解除合同，拒绝就工程支付任何费用，承包人应予退还已支付的全部工程款，并向发包人支付本合同约定的总价款30%的质量违约金。

（2）因承包人施工质量不合格又拒绝进行修复或返工，或者工期拖延达10日以上的，发包人有权解除合同。合同解除后的10日内双方就已完工且合格部分办理结算，发包人有权从结算金额中扣除因承包人违约给发包人造成的损失及违约金。承包人应在发包人通知合同解除后3日内撤离现场，不得以任何理由占住施工现场。承包人迟延撤离现场的，每逾期一日，按照本合同规定的逾期违约金的2倍计算迟延撤场违约金。

（五） 工程竣工验收合格并交付发包人使用后，在承包人承诺的合理使用年限内，承包人不履行修理或维护义务给发包人造成经济损失的，承包人承担赔偿责任。

（六） 如果乙方违反本合同约定的保密义务，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款30%的违约金，甲方受到的损失超出违约金的部分，由乙方继续承担赔偿责任。

（七） 除本合同的约定外，因承包人的违约行为给发包人造成损失的，承包人应向发包人支付相当于本合同总价款30%的违约金，如发包人受到的损失超过违约金的，超出部分由承包人继续承担赔偿责任。

第十五条 保密义务

（一） 乙方应保证对本合同的所有相关内容及其因履行本合同所获知的各种甲方的具有保密性质的信息（包括但不限于经营、管理、商务、技术、营销、发展规划等）负有保密义务，未经甲方事前书面许可，不得将上述信息用于本合同目的之外；除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的乙方工作人员或其他第三方外，乙方不向其他任何人披露上述信息，且乙方应确保上述人员承担与本合同约定同等严格的保密义务。

（二） 乙方在本合同中所受领的保密信息应及时返还甲方或在甲方监督下予以销毁。乙方擅自留存备份信息，视为违反保密约定。

（三） 无论本合同因何种原因终止，本保密条款依然有效。

第十六条 消费者权益保护条款

乙方应确保本协议项下，各类业务严格遵守国家法律法规及监管规定中消费者权益保护相关要求，依法保护保险消费者合法权益。本条所指的法律法规及监管规定包括但不限于《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（银保监会令2022年第9号）等。具体如下：

（一）甲乙双方应重视消费者权益保护工作，依法合规建立合作机构准入和退出机制。乙方近两年内不得存在侵害消费者权益的行为或被监管机构通报的情形。乙方应建立健全消费者权益保护机制，积极配合甲方处理消费投诉。如果在业务合作过程中，乙方发生被监管机构认定的侵害消费者权益行为，或不配合甲方开展消费投诉处理工作，甲方有权终止与乙方的合作，包括但不限于解除合同等方式，并将其列入公司合作机构管理负面清单。

（二）双方应严格按照相关法律法规要求履行合规及风险管理、信息安全管控、服务价格管理、服务连续性、信息披露、纠纷解决机制、违约责任承担和应急处置等方面的责任。

（三）甲乙双方应按照《保险销售行为管理办法》规范保险销售行为，确保从事保险销售的过程中不存在损害消费者利益的行为，包括但不限于乙方不得在营业网点或者自营网络平台以甲方名义向消费者推介或者销售产品和服务，不得非法或超范围开展保险营销宣传活动，不得以欺诈或引人误解的方式对保险产品或保险服务进行营销宣传等。乙方应积极配合甲方对业务活动开展的监督检查，如发现问题应按照甲方要求及时整改。甲方有权对乙方在保险销售的过程中存在违反法律法规及合作协议要求情形时采取措施予以制止和督促纠正，并依法追究乙方责任。

（四）甲乙双方应建立健全消费者投诉处理机制，明示消费者投诉渠道和方式，完善投诉数据统计，妥善对接和处理合作过程中发生的保险消费纠纷。客户向乙方投诉的，乙方应在初步调查核实的基础上及时向甲方进行报告，并配合甲方后续处理措施；客户直接向甲方投诉的，甲方有权就与乙方相关的事实或乙方所掌握的信息要求乙方提供协助，乙方应积极配合；客户向监管部门投诉的，甲乙双方应立即成立专项投诉处理小组，相互配合完成投诉案件处置。双方在投诉处理过程中应积极做好与政府、监管部门、新闻媒体等机构的沟通协调，防范风险扩散。

（五）甲乙双方应根据消费者投诉反映出的问题积极进行溯源改进，查找服务薄弱环节和风险隐患，从源头上减少消费投诉的发生，提高服务水平，加强保险消费者权益保护。

（六）对于客户投诉较多、设计上存在缺陷的保险产品或服务，乙方及时通知甲方，并按照甲方要求妥善处理相关事宜，包括停止销售或提供服务等。

（七）无论本协议及相关保险产品合作补充协议是否终止、解除或撤销，甲乙双方均应当积极配合与消费者权益保护相关调查，按照调查需要提供有关材料，调查内容包括但不限于投诉、上访、舆情事件。如有关监管部门对于消费者权益保护开展相关问询或检查，甲乙双方均应积极配合对方提供有关信息和资料。

第十七条 客户信息保护条款

合作中若涉及客户信息收集、使用等处理，应确保符合《民法典》《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》《消费者权益保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、国家标准《信息安全技术个人信息安全规范》等规定要求，遵循合法、正当、必要、诚信的原则，向客户明示收集、使用及处理信息的目的、方式和范围，并经客户授权同意。具体要求如下：

（一）收集、使用及处理客户个人信息必须是依据法定义务或履行本协议所必要的行为，并在履行本协议必要范围内收集客户信息。未经客户授权同意，不得将客户个人信息公开披露，不得转移、出售给第三方。

一方向另一方提供其处理的个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。信息接收方应当在上述处理目的、处理方式和个人信息的种类等范围内处理个人信息。信息接收方变更原先的处理目的、处理方式的，应当协商确定重新取得客户个人同意。

（二）客户个人信息保存期限应符合实现本协议业务处理目的所必要的最短时间。完成收集和使用的目的后应及时删除或匿名处理合作过程中获取的客户个人信息。本合同不生效、无效、终止或被撤销的，甲方有权要求乙方返还或删除客户信息。

（三）涉及客户敏感信息处理的，应具有特定的目的和充分的必要性，取得客户的单独同意，符合个人信息保护相关法律法规规定和管理要求。

（四）乙方应对客户个人信息严格保密，采取技术措施和其他必要措施，确保客户信息安全。若乙方发生或者可能发生客户个人信息泄露、篡改、丢失的，应当立即采取补救措施，并同步通知甲方，减轻对客户及甲方的危害。

（五）乙方应保证客户信息来源合法，提供给甲方的客户信息真实、准确。客户对其信息提出的查阅、复制、更正、补充、删除等要求，在合法合理的前提下，甲乙双方应及时配合客户进行处理。在先收到客户要求的一方，应及时通知另一方。

（六）甲方有权对乙方处理涉及甲方业务及甲方客户个人信息的有关事宜进行监督，甲方有权按照法律法规相关规定，要求乙方配合完成涉及客户信息处理的相关事宜。乙方未按照个人信息保护相关法律法规及合同约定处理客户信息，给甲方及甲方客户造成影响和损失的，乙方应承担一切赔偿责任，同时甲方有权解除本合同。

第十八条 不可抗力

（一） 本合同任何一方因不可抗力不能履行本合同约定的全部或部分义务，应尽快通知另一方，并应在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同影响程度的说明。甲、乙双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，协商确定是否终止合同，或继续履行本合同。

（二） 本合同任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行义务而使对方遭受到任何损失承担责任，但遭受不可抗力影响的一方有责任采取适当和必要的措施减轻或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方应当对未尽本项责任造成或扩大的损失承担责任。

（三） 合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

第十九条 合同变更

对本合同的任何变更或补充，须经甲乙双方协商一致，并另行签订书面补充协议。

第二十条 合同特别终止

（一） 甲乙双方同意在乙方出现下列情形时，甲方可以书面形式通知乙方（或者乙方的破产清算组或相关管理人）提出终止合同而不向其提供任何补偿：

（1）乙方破产、解散（包括但不限于乙方股东会决议解散、乙方被吊销营业执照、被责令关闭、被撤销、被司法机关裁决解散等情形）；

（2）乙方发生未经甲方书面同意的重大产权变更（包括但不限于合并、分立、注销等情形)；（如系上市公司）被勒令停止上市；以及任何原因背负重大债务导致无履行能力。

（二） 如果因上述原因导致本合同终止，甲方已经采取或者将要采取任何补救措施的权利不受任何影响。

第二十一条 法律适用与争议解决

（一） 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

（二） 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第二十二条 合同生效及其他

（一） 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，在竣工结算、发包人支付完毕，工程验收合格并交付给发包人后，除有关保修条款、违约责任条款、争议解决条款仍然生效外，其他条款即告终止。

（二） 本合同一式四份，其中正本二份，副本二份。甲方执一份正本，一份副本；乙方执一份正本，一份副本。

第二十三条 合同效力

（一） 无论本合同是否有相反约定，本合同附件（如有）作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当附件条款与本合同条款发生冲突时，以本合同条款为准。

（二） 本合同及合同附件（如有）是甲乙双方关于本次交易所最终确定的全部内容，甲乙双方均承认其已审阅、理解本合同及合同附件的内容，并同意取代甲乙双方之间此前关于本次交易所做出的任何口头或书面的承诺。

（三） 由于法律和法规、政策而导致本合同任何条款无效或无法执行，则该条款无效，但不影响剩余其他条款的效力。

第二十四条 附件的组成

附件一、工程概况

附件二、合同工期及质量标准

附件三、付款

附件四、材料设备供应

附件五、保修

兹证明，各方于      年       月       日签订本合同 



甲方（盖章）：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司

法定代表人/授权代表（签字）： 





乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

附件一：

工程概况

1. 工程名称：人保财险广东广州金融街营业部国银中心9楼职场装修工程采购项目

2．工程地点：

广州市越秀区东风西路191号国际银行中心9楼自编910-911室

- 工程承包范围：

（1）办公区包含员工公共办公区、会议培训室、开放式经理办公间；

（2）电线电路、网络设备。

- 工程量清单：

| 序号 | 工程项目 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 隔断隔墙拆除 | 1. 拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰而种类:石膏板饰面 3. 拆除隔墙的饰面种类:玻璃门 | ㎡ | 72.48 |
| 2 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 2. 饰面材料种类:拆除面砖/石材/金属 龙骨 | ㎡ | 72.48 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:硅钙板/铝扣板 | ㎡ | 72.48 |
| 4 | 管线拆除 | 1. 管道种类、材质:电路线管 | ㎡ | 72.48 |
| 5 | 地板胶拆除 | 原胶地板拆除 | ㎡ | 62.29 |
| 6 | 卡座拆除 | 原有旧卡座（可重复使用） | 套 | 38 |
| 7 | 卡座搬迁 | 原有旧卡座（可重复使用） | 套 | 38 |
| 8 | 卡座安装 | 原有旧卡座（可重复使用） | 套 | 38 |
| 9 | 运输 | 1. 岩石类别:拆除废料 2. 运距:20km | ㎡ | 68.48 |
| 二、 | 装饰装修部分 |  |  |  |
| 1 | 经理室玻璃隔断 | 12厘钢化玻璃 | ㎡ | 91.83 |
| 2 | 经理室玻璃门 | 12厘钢化玻璃含五金 | 套 | 4 |
| 3 | 墙身水泥沙修复 | 拆除后墙身地面修复平整 | 项 | 1 |
| 4 | 天花、墙面修补扇夾 | 墙面修补、防开裂粘贴网袋、满刮腻子 粉灰3遍,打磨至平整 | ㎡ | 106.30 |
| 5 | 天花、墙面涂刷乳胶漆 | 墙面涂刷界面剂,油乳胶漆3遍,多乐 士环保净味乳胶漆 | ㎡ | 62.00 |
| 6 | 地面地毯安装 | 按原有地毯款式补充 | ㎡ | 66.31 |
| 7 | 办公室搬迁 | 配合旧办公室搬迁至新办公室 | 项 | 1 |
| 8 | 公区，施工区域成品保护 | 保护膜铺贴 | ㎡ | 176.18 |
| 9 | 废料处理，开荒保洁 | 打包规整，搬运清理，工完场清 | ㎡ | 176.18 |
| 三、 | 电气安装 |  |  |  |
| 1 | 卡座电路安装（含材料） | 包工包料 | 个 | 30 |
| 2 | 公区插座 |  | 套 | 17 |
| 3 | 经理室线路安装 | 含网线1条开关2个插座3个 | 套 | 4 |
| 4 | 会议室线路安装 |  | 套 | 1 |
| 四、 | 弱电 |  |  |  |
| 1 | 卡座网络安装（含材料） | 包工包料 | 个 | 24 |

- 工程承包方式：包工包料

附件二：

合同工期及质量标准

1. 合同工期

开工日期：                       ；

竣工日期：                       ；

合同工期20天。

2. 质量标准：

本工程质量应达到国家、地方或专业的质量检验标准、设计标准。

附件三：

付款

1. 本合同使用货币种类为人民币。

2. 付款方式：转账。双方采用转账方式付款的，发包人应向承包人以下账户进行付费：

承包人：

开户行：

账户名称：

账号：

承包人如需改变上述账户，应提前10日以书面通知发包人。

3．付款安排：

（1）工程竣工验收合格并完成结算后，发包人在收到承包人相应金额的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内向承包人支付到最终工程结算总价款的97%；

（2）保修金支付：双方最终工程结算总价款3%作为工程保修金，在工程验收合格且年保修期限届满后，发包人在收到承包人相应金额的增值税专用发票后15个工作日内付清。

4. 接通施工所需的水、电，水电费由甲方承担。

5. 增值税专用发票的相关约定

（1）乙方应向甲方开具增值税专用发票，甲方开票信息如下：

公司名称：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司

纳税识别号：91440101712412249C

银行账号：3602000109001050402

开户银行： 中国工商银行广州市第一支行

开票地址：广东省广州市越秀区广州大道中303，305号101房、201房、301房、601房、701房、801房、1401房、2201房

开票电话： 020-87355255

（2）乙方同时向甲方公司及其分支机构提供产品及服务的，双方应在合同中约定甲方的分支机构和对应的价款。乙方应分别对清单中的费用承担方开具相应金额的增值税专用发票；

（3）乙方应在每次增值税专用发票开具后的30个自然日内向甲方提交相应增值税专用发票，否则甲方有权拒收发票。经多次分批的增值税专用发票的开具、提交以及双方收付款，乙方开具并提交甲方的增值税专用发票的价税合计金额应与甲方已经支付的价税合计款项保持一致；

（4）乙方必须严格遵照相关税收法规和文件，开具合法的增值税专用发票。因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法规与税务机关相关规定而给甲方造成经济损失的，乙方负责赔偿。即乙方如不能提供增值税专用发票，则采购对应的进项税额由乙方承担；如提供的票面税率与承诺不一致，则差额由乙方承担；

（5）乙方开具的增值税专用发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未能顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣，否则甲方因此遭受的经济损失由乙方负责赔偿；

（6）为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣，乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料，并确保甲方顺利获得抵扣；

（7）本合同项下的业务发生销售折让、销售退回或其它按照国家规定需要开具红字发票或重新开票的情况，乙方有义务按照国家税收规定向甲方开具红字发票或重新开票。如果乙方需要甲方提供开具红字发票或重新开票的有关资料，甲方应视具体情况予以提供。

附件四：

材料设备供应

本工程提供的材料设备将根据施工进度计划及材料进场时间计划,及时提出材料需用计划，然后根据计划货比三家优选购置,从质量上、单价上把关,必要时通过甲方及有关部门审批。

原材料和半成品组织上,材料质量至关重要,在采购前需先进行考察，选择信誉好、质量高、货源充足的厂家,然后向甲方进行申报，经甲方确认,进场的材料均需提供材料的质量保证书,然后在现场进行见证取样做试验,试验合格后才能用于工程施工，不合格产品须立即退货。

附件五：

保修

1. 本合同工程保修期限为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 保修期内承包人应在接到发包人修理或维护通知后在发包人指定的合理时间内派人修理维护，承包人不能在指定时间内进行修理或维护的，发包人可以自行或另行委托第三方进行修复，所发生的费用从保修金内扣除，不足部分由承包人向发包人另行支付。承包人不按本合同约定履行修理或维护义务的，应承担违约责任。

第五章 采购需求

## 一、项目背景

（一）建设工程项目概况

由于支公司业务正处于快速发展阶段，自有职场国际银行中心1301-1308房仅588平方米无法满足支公司六十余人办公需求，缺少会议室、储物室、活动室等基础功能区域。为加快支公司高质量发展步伐，满足多个业务团队在同一职场合署办公及职场优化的需求，为员工创造更加便捷的工作环境，优化调整室内布局，经上报省公司批复同意，金融街营业部新租入国际银行中心9楼905-911/911-1/911-2房（自编910-911室）作为营业职场。新租入职场间隔断较多，颜色风格不一、地板磨损陈旧，天花板残缺、墙体剥落等情况，不适合销售团队正常办公。为了更加有利于工作开展，同时也给员工创造一个舒适、高效的办公环境，金融街营业部拟对该职场进行一系列必要的基础性局部修缮与改造工作，包括但不限于室内布局优化调整、墙面修复、天花修补、照明修缮、网络安全与信息化建设等。

质量目标：符合设计要求；确保材料质量符合国家标准；满足使用需求；设备安装牢固且功能正常；确保装修材料及施工工艺具有良好的耐用性，降低后期维护成本。

工期目标：合理规划并根据实际情况及时调整，确保20天内完成。

安全目标：确保装修工程不破坏原有建筑结构的安全性，包括承重结构、墙体、地面等的稳定性；严格遵守施工安全规范，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全；装修材料应符合国家防火标准，确保工程具备良好的防火性能。

环保目标：选择符合国家环保标准的装修材料，避免使用有害物质，确保室内空气质量；在施工过程中采取环保措施，减少噪音、扬尘等污染，降低对环境的影响；鼓励使用节能材料和技术，降低能耗，减少污染物排放。

## 二、采购施工项目需求

### （一）施工范围

拟装修区域包含：办公区、会议区、经理办公间。具体如下：

1.办公区包含员工公共办公区、会议培训室、开放式经理办公间；

2.电线电路、网络设备。

装修工程包含以下专业工程：

土建工程：涉及进场后的拆墙、砌墙，以及开凿线槽等基础改造工作 。

水电工程：包含强电和弱电线路的铺设，以及冷热水管的安装，还涉及到相关电器设备和插座的安装调试等。

墙顶工程：有墙面顶面的刮灰找平打磨、墙面粉刷乳胶漆等，还包括一些墙面的装饰工程，如壁纸铺贴、软包等。

木作工程：包括局部吊顶、各类木质柜体的设计制作，如一些木饰面板的粘贴和线条制作安装等。

泥水工程：主要是墙地砖的安装，墙顶地的找平，还有厨卫等区域的防水防潮处理，以及包下水道等工程。

门窗工程：涵盖门窗的选择、安装，以及门框、门扇、窗框、窗户等的装饰，需考虑隔音、隔热、防盗等功能。

弱电工程：涉及网络布线、电话线路铺设、监控系统安装、门禁系统等，满足职场的通讯、安全监控和人员出入管理等需求。

照明工程：包含灯具的选择、安装和照明系统的设计，营造舒适、明亮且符合工作需求的光环境，同时兼顾节能和美观。

- 工期及关键施工节点计划要求

工期20天（开工、竣工日期最终以采购进度为准）。

关键施工节点计划要求：确保20天内完成对金融街营业部国银中心9楼职场的装修改造。

### （三）施工合同条件

装修合同详见附件1：建设工程施工合同 (金融街营业部国银中心9楼职场装修工程采购）。分公司法律部同意此采购方案中的合同条款，审核意见详见附件2：装修合同模板法审意见。

### （四）招标控制价9.73万元

造价咨询单位：广州市筑觉装饰工程有限公司；造价工程师：张宏超

编制依据：施工图纸、《广东省建设工程计价依据（2018）》、施工方案、市场价格等。

组成明细详见附件3：金融街营业部国际银行中心9F办公场地装修工程（综合预算书）。需求归口部门金融街营业部综合部已审核同意，并经省地上级归口部门终审，同意按此方案实施，审核意见详见附件4：国银中心9楼职场装修项目批复意见。

### （五）合同价款形式和付款安排

合同价款形式为总价合同。

（1）工程竣工验收合格并完成结算后，发包人在收到承包人相应金额的合法有效的增值税专用发票后 15 个工作日内向承包人支付到最终工程结算总价款的 97 %；

（2）保修金支付：双方最终工程结算总价款的 3 %作为工程保修金，在工程验收合格且年保修期限届满后，发包人在收到承包人相应金额的增值税专用发票后 15 个工作日内付清。

### （六）工程量清单和投标报价要求

造价咨询单位：广州市筑觉装饰工程有限公司；造价工程师：张宏超

本工程量清单根据施工图设计编制并符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的要求。

工程量清单详见附件3：金融街营业部国际银行中心9F办公场地装修工程（综合预算书）。需求归口部门广州市分公司金融街营业部综合部已审核同意，并经省地上级归口部门终审，同意按此方案实施，审核意见详见附件4：国银中心9楼职场装修项目批复意见。

投标报价要求：投标报价不得超过招标控制价。

### （七）设计文件

设计文件详见附件5：国银中心9楼职场装修平面图及效果图；需求归口部门金融街营业部综合部已审核同意，并经省地上级归口部门终审，同意按此方案实施，审核意见详见附件4：国银中心9楼职场装修项目批复意见。

### （八）工程技术标准和要求

质量要求：符合设计要求；确保材料质量符合国家标准；满足使用需求；设备安装牢固且功能正常；确保装修材料及施工工艺具有良好的耐用性，降低后期维护成本。

工期要求：合理规划并根据实际情况及时调整，确保20天内完成。

安全要求：确保装修工程不破坏原有建筑结构的安全性，包括承重结构、墙体、地面等的稳定性；严格遵守施工安全规范，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全；装修材料应符合国家防火标准，确保工程具备良好的防火性能。

环保要求：选择符合国家环保标准的装修材料，避免使用有害物质，确保室内空气质量；在施工过程中采取环保措施，减少噪音、扬尘等污染，降低对环境的影响；鼓励使用节能材料和技术，降低能耗，减少污染物排放。

## 三、资质要求

（一）在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照（复印件）；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件（复印件）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供《资格声明函》。

（三）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供《资格声明函》。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供《资格声明函》。

（五）供应商应经营状况良好，且近三年内（2022年1月1日至今）无违法违规记录。违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供自谈判邀请发布之日至响应文件递交截止之日期间对以上三项内容的查询截图并加盖公章。信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5

（六）严禁列入采购人及其所隶属的中国人民保险各级机构的供应商黑名单且在禁入期内的供应商参与采购活动，需提供《未被列入供应商黑名单承诺函》。

（七）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段/标包磋商响应或未划分标段/标包的同一采购项目的磋商响应，需填写《供应商控股及管理关系情况申报表》。

（八）本项目不接受联合体谈判响应，需提供《非联合体谈判响应声明》。

## 四、采购方式及评标建议

因项目不属于招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目，符合采用竞争性磋商适用情形“按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目”的规定，建议采用竞争性磋商采购方式。

评审方法采用综合评分法，拟采用评审标准见邀请文件。评审内容包括报价、企业综合实力、同类业绩、施工技术方案、施工进度计划、团队配备、安全管理。

## 五、其他事项

禁止转包、分包。本次采购项目不允许转包、分包。未经我方事先书面同意，若供应商将本项目全部或部分工作分包或转包第三方承担，将导致违约。

参考资料：

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

#### 工程量清单：

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 隔断隔墙拆除 | 1. 拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰而种类:石膏板饰面 3. 拆除隔墙的饰面种类:玻璃门 | ㎡ | 72.48 |
| 2 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 2. 饰面材料种类:拆除面砖/石材/金属 龙骨 | ㎡ | 72.48 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:硅钙板/铝扣板 | ㎡ | 72.48 |
| 4 | 管线拆除 | 1. 管道种类、材质:电路线管 | ㎡ | 72.48 |
| 5 | 地板胶拆除 | 原胶地板拆除 | ㎡ | 62.29 |
| 6 | 卡座拆除 | 原有旧卡座（可重复使用） | 套 | 38 |
| 7 | 卡座搬迁 | 原有旧卡座（可重复使用） | 套 | 38 |
| 8 | 卡座安装 | 原有旧卡座（可重复使用） | 套 | 38 |
| 9 | 运输 | 1. 岩石类别:拆除废料 2. 运距:20km | ㎡ | 68.48 |
| 二、 | 装饰装修部分 |  |  |  |
| 1 | 经理室玻璃隔断 | 12厘钢化玻璃 | ㎡ | 91.83 |
| 2 | 经理室玻璃门 | 12厘钢化玻璃含五金 | 套 | 4 |
| 3 | 墙身水泥沙修复 | 拆除后墙身地面修复平整 | 项 | 1 |
| 4 | 天花、墙面修补扇夾 | 墙面修补、防开裂粘贴网袋、满刮腻子 粉灰3遍,打磨至平整 | ㎡ | 106.30 |
| 5 | 天花、墙面涂刷乳胶漆 | 墙面涂刷界面剂,油乳胶漆3遍,多乐 士环保净味乳胶漆 | ㎡ | 62.00 |
| 6 | 地面地毯安装 | 按原有地毯款式补充 | ㎡ | 66.31 |
| 7 | 办公室搬迁 | 配合旧办公室搬迁至新办公室 | 项 | 1 |
| 8 | 公区，施工区域成品保护 | 保护膜铺贴 | ㎡ | 176.18 |
| 9 | 废料处理，开荒保洁 | 打包规整，搬运清理，工完场清 | ㎡ | 176.18 |
| 三、 | 电气安装 |  |  |  |
| 1 | 卡座电路安装（含材料） | 包工包料 | 个 | 30 |
| 2 | 公区插座 |  | 套 | 17 |
| 3 | 经理室线路安装 | 含网线1条开关2个插座3个 | 套 | 4 |
| 4 | 会议室线路安装 |  | 套 | 1 |
| 四、 | 弱电 |  |  |  |
| 1 | 卡座网络安装（含材料） | 包工包料 | 个 | 24 |
|  | 小计 |  |  |  |

#### 设计文件：

第六章 响应文件格式

封面格式

正本/副本 人保财险广东广州金融街营业部国银中心9楼职场装修工程采购项目 磋商响应文件 （商务文件/技术文件/报价文件） 供应商：（盖章） 法定代表人或其委托的代理人：（签字或盖章） 年 月 日

格式：封口

-------------于年月日时分之前不准启封（公章）------------

一、商务文件

初步评审索引表

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 页码范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 详见N-M页，补充说明（如有） |
|  |  | 法定代表人（负责人）身份证明 |  |
|  |  | 法定代表人（负责人）授权委托书 |  |
|  |  | 响应文件签字或盖章 |  |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  |
|  |  | 商业信誉和财务会计制度 |  |
|  |  | 设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好 |  |
|  |  | 无违法违规记录 |  |
|  |  | 未被列入黑名单 |  |
|  |  | 控股及管理关系 |  |
|  |  | 非联合体响应 |  |
| 3 | 响应性评审标准 | 响应函 |  |
|  |  | 供应商行为准则承诺书 |  |
|  |  | 供应商廉洁诚信承诺书 |  |
|  |  | 供应商偏离应答 |  |

详细评审索引表

| 序号 | 评审项 | 评审因素 | 页码范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务得分 （10分） | 综合实力 （5分） | 说明：XX 详见N-M页 |
| 2 |  | 同类业绩 （5分） |  |

（一）响应函

致：（采购人名称）

（供应商名称）   （以下称“我方”）已仔细研究了    （项目名称）     竞争性磋商文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照竞争性磋商文件要求递交符合要求的全部磋商响应文件。

现我方承诺如下内容：

1. 本响应函及磋商响应文件自磋商响应文件提交截止日起有效期为90天，我方承诺在响应有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

2. 我方承诺提供磋商过程中可能要求的澄清、说明、补正或者算术性错误修正确认，并同意我方提供的以上材料构成我方响应文件的组成部分。

3. 我方同意提供贵方可能要求的与我方响应文件有关的一切数据、资料、证明原件、证件原件，并完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

4．我方承诺对在本次采购活动过程中所获知贵方一切商业秘密保密，不会向任何第三方泄露，不会用于本次采购活动之外的任何其他目的。

5．我方承诺对所递交的响应文件及有关材料的真实性、合法性、完整性、准确性承担法律责任。如有弄虚作假、串通投标、行贿等违法违规行为，将承担相应的法律责任，并赔偿由此给贵方造成的一切损失。

6. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定递交履约保证金、支付采购代理服务费。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

（4）我方在此承诺，双方合作后可开具增值税专用发票。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（二）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

供应商名称：

成立时间：         年    月    日

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（需同时提供正面及背面）。

供应商名称：     （盖章）

日期：         年    月   日

### （三）法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本人 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签字盖章生效之日起至磋商响应有效期到期之日为止 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）。

供应商名称：             （盖章）

法定代表人（负责人）：               （签字或盖章）

委托代理人：               （签字或盖章）

日期：       年    月    日

（四）资格证明文件

1、供应商基本情况信息表

供应商基本情况信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 公司办公场所面职 | 平米 |  |  |  |  | 办事处地址 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供由工商部门核发的最新营业执照（正副本皆可）。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

2、资格声明函

资格声明函

中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司：

本单位愿意参加    （项目名称）      谈判响应，并声明：

本单位具备以下条件：

（一）在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位经营状况良好，且近三年内（2022年1月1日至今）无违法违规记录。在参加本次采购活动前３年内我单位不存在重大违法违规行为，未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（六）未被列入招标人及其所隶属的中国人民保险各级机构的供应商黑名单且未在禁入期内。

（七）本单位承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理；

（八）本单位为非联合体参与磋商响应。

本单位承诺在本次采购采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

说明：

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

3、无违法违规记录查询截图

信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5

（1）失信被执行人查询截图范例：

（2）重大税收违法失信主体查询截图范例：

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图范例：

4、未列入供应商黑名单且未在禁入期承诺函

致：（采购人名称）：

我方      （供应商名称）      承诺截至本项目响应文件递交截止时间，我方未被列入采购人及其所隶属的中国人民保险各级机构的供应商黑名单且未在禁入期内。

特此承诺。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

5、供应商控股及管理关系情况申报表

供应商控股及管理关系情况申报表

致：  （采购人名称）  ：

我方参加    （项目名称）     的磋商，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，我方与采购人之间不存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。如我方中选该项目并签署合同后，一旦发现我方申报不实，采购人可无条件终止合同。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 单位负责人为同一人单位名称 |  |  |
| 控股关系 | 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |
|  | 被控股/被投资单位名称及出资比例 |  |
| 管理关系 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

6、非联合体磋商响应声明

非联合体磋商响应声明

致：（采购人）：

我方      （供应商名称）   独立参与    （项目名称）  磋商响应，非联合体参与磋商响应。

特此声明。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（五）供应商须知应答偏离表

供应商须知应答偏离表

供应商名称：

| 序号 | 条目号 | 原文内容 | 应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有偏离须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受磋商文件要求。如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

### （六）合同条款应答偏离表

合同条款应答偏离表

供应商名称：

| 序号 | 条目号 | 原文内容 | 应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受竞争性磋商文件要求；如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（七）供应商行为准则承诺书

供应商行为准则承诺书

一、参加中国人民保险集团公司、各子公司以及各级分支机构（以下简称“中国人民保险”）采购项目的供应商，不属于禁止交易的中国人民保险集团干部员工关系企业，必须维护中国人民保险的核心价值，在与中国人民保险合作时必须坚守对道德、社会及环境保护负责任的原则，促进公平和可持续发展。所有供应商（包括供应商及其员工、附属公司、关联企业及供应商分包的任何第三方在内）在与中国人民保险进行业务往来或参与任何与中国人民保险有关的活动时，都应遵守供应商行为准则（以下简称“本准则”）。

供应商经营业务时必须遵守所有适用的法律法规及相关政策等规定。如因违反任何适用的法律、法规而可能影响其按照本准则向中国人民保险提供产品及服务的能力时，应立即通知中国人民保险。

二、供应商应有道德地从事商业活动，坚持公平竞争原则，遵守其经营所在地及国家所有适用的反腐败法律、法规，不得有贿赂、腐败、恶意串通、恶意欺诈或其他损害中国人民保险利益的不良行为。

三、供应商应遵守当地与环境保护相关的法律及法规，符合国家和地方的节能降耗政策，低碳运营，合规排放。鼓励供应商建立并保持环境管理体系，制定环境政策和方针，确定环境管理目标和管理方法，并在组织内进行沟通，适当时在供应链上传递组织的环境理念。

四、供应商应遵守所有适用的有关工作时间、工资福利、工作条件、职业健康和安全以及劳资关系的法律、法规。包括但不限于：实施公平、非歧视的雇用政策，不得雇用任何类别的强迫劳工，不得雇佣童工，当发现有童工现象时，应采取补救措施；遵从不低于经营所在地当地及国家适用的法定最低工资水平及自律守则；确保雇员的工作时间合理，并符合经营所在地当地法规和行业惯例及国家适用的法律法规要求；确保雇员获得劳动安全卫生保护、接受职业技能培训等权利；遵守经营所在地所适用的职业健康及安全生产相关法律法规要求，向雇员提供安全及健康的工作环境。

五、供应商必须遵守信息隐私保护的法律及法规。由中国人民保险提供的所有信息，或与中国人民保险的业务往来期间所获取的所有信息（以下简称“中国人民保险的信息”），应被视为商业秘密、敏感及专有信息。供应商只有经授权或按照法律规定方可披露中国人民保险的信息，且不得向未经授权的第三方或公众披露中国人民保险的信息。未经中国人民保险的事先书面同意，供应商不得聘请或授权任何第三方服务的供应商处理中国人民保险的信息。涉及国家秘密的，严格遵守国家和中国人民保险相关规定。

六、供应商在运营过程中以及为中国人民保险提供服务的过程中，不得有违反知识产权保护法规的行为。供应商应承认且尊重与中国人民保险相关的商标、版权、设计及专利上的知识产权，不得从事可能会侵犯中国人民保险知识产权或损坏中国人民保险声誉的任何活动。

七、供应商应采取适当行动以确保其员工了解并遵守本守则的理念，并应用于其供应链（如适用）。在给予供应商合理通知的情况下，中国人民保险保留对供应商实施本守则的合规性进行审计的权利，即要求供应商根据需要提供相关文件及其他信息，以证明如何满足本准则的要求。

八、供应商承诺遵守中国人民保险有关采购管理和供应商管理的相关规定、履行相应义务。

九、供应商参与中国人民保险采购过程中，将认真阅读并理解邀请文件的内容，并保证严格保密文件内容，不泄露中国人民保险任何信息。

十、供应商保证所递交的投标文件、资格证明、产品资料、合同等文件内容的真实性、有效性；愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等违背诚实信用原则导致的一切不利后果。

十一、供应商承诺根据中国人民保险的要求提供供应产品的市场参考价格，并保证该数据的真实性与时效性；如提供不实或虚假数据的，自愿接受录入中国人民保险供应商诚信档案记录的不利后果。

十二、如果供应商（包括咨询顾问、董事、雇员、代理人和代表）违反或未履行本承诺下的任何规定、保证及陈述，将自愿对因违反或未履行承诺书的规定而对中国人民保险造成的直接损失进行赔偿。

十三、采购过程中涉及函件往来的，使用供应商以下地址及联系方式：

公司名称（全称、盖章）：________________

法定代表人（负责人）姓名、职务：__________________

邮编：__________地址：__________________

电话：__________传真：__________________

法定代表人（负责人）或授权代表签字：______________

（八）供应商廉洁诚信承诺书

供应商廉洁诚信承诺书

为维护公平竞争的市场秩序和公正透明的商业环境，保证与中国人民保险集团公司、各子公司以及各级分支机构（以下简称“中国人民保险”）合作项目的顺利进行，我方作为参与中国人民保险采购活动的供应商，深知采购廉洁诚信的重要性。为防止各类谋取不正当利益的违法违规违纪行为的发生，我方自愿加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德。在与中国人民保险的合作过程中郑重承诺如下：

一、遵守法律法规承诺。我们将严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家法律法规和中国人民保险采购管理、供应商管理相关制度要求，坚决不从事任何违法违规违纪行为。

二、避免利害关系承诺。我们将在采购过程中主动申报与中国人民保险及相关主体的关联及利害关系，包括我们的相关主体与中国人民保险及相关主体的关联及利害关系，避免任何可能影响公平竞争的关系或利益冲突，主动披露任何可能影响采购决策的利益关系，并采取必要的措施确保采购过程的公正性。

本承诺书所称相关主体，对任何一方而言，指：（1）一方或其关联方的工作人员；（2）受一方委托办理相关事务的单位或者个人；（3）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人；（4）前述相关人员的亲属；（5）与前述主体存在利害关系的其他单位或者人员。

三、廉洁自律承诺。我们坚决不以任何形式为获取或意图获取交易机会、竞争优势或谋取不正当利益而向中国人民保险或相关主体实施商业贿赂或营私舞弊行为，包括但不限于：

（1）以任何方式实施商业贿赂或违规提供金钱、实物、回扣、折扣、宴请与游玩活动或其他不正当利益；

（2）为其安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动；

（3）为其投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便；

（4）为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；

（5）违反规定为其在我方相关企业工作、挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便；

（6）向其提供借款、融资、担保等；

（7）给予或承诺给予其不正当利益的其他行为；

（8）其他违反国家法律法规或商业道德准则的影响公正交易的行为。

我们也不会以任何方式向中国人民保险或相关主体索要金钱、实物等不正当利益，或收受中国人保或相关主体给予的金钱、实物等不正当利益。

四、诚实信用承诺。我们坚决不进行任何违背诚实信用原则的行为，包括但不限于：

出借、转让资质证书；

伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手；

在采购活动中提供虚假资料，以他人名义参与或者以其他方式弄虚作假，夸大自身技术和提供服务的能力，损害贵方合法权益；

（4）隐瞒任何可能对贵方利益造成影响的信息，不配合贵方的审计。

五、信息公开透明承诺。我们将主动披露与采购项目相关的信息，包括企业真实情况、产品价格、技术参数、服务团队信息、履约情况等，确保所提供的一切材料和信息真实、合法、有效。同时，不利用非法手段向中国人保或相关主体打探有关涉及贵方的商业秘密、人员信息等。

六、加强内部管理承诺。为了实现以上承诺要求，我们将积极配合采取以下措施，不断加强自身内部管理：

（1）廉洁教育培训：加强对员工的廉洁教育和培训，提高员工的道德素质和法律意识，建立健全内部管理制度，确保员工行为的合规性和廉洁性；

（2）设立监督机制：通过专门的监督机构或人员，对我方的业务活动进行实时监督，确保员工行为的合规性；

（3）建立举报制度：鼓励员工积极举报违规行为，对举报人予以保护并给予奖励。

七、配合监督承诺。我们将积极配合中国人民保险及第三方机构的监督和检查，对发现的违规行为及时纠正，并严肃处理涉嫌违规的工作人员，确保采购过程和项目合作的公正性和透明度。贵方对涉嫌违法违规违纪的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

八、如违反上述承诺，我方自愿承担以下法律责任：

（1）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险有权依据其采购管理、供应商管理和采购文件相关要求，对我方进行严肃处理，相关处罚结果记入供应商诚信档案；

（2）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权限制或取消我方在中国人民保险参与采购项目的资格；

（3）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权选择单方全面终止与我方的合同及合作而无需承担任何责任；

（4）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，除承担前述（1）（2）（3）项责任外，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权扣除我方缴纳的投标保证金，投标保证金不足以弥补损失的，还有权要求我方承担相应的赔偿责任。

本承诺书自承诺方签字和盖章之日起生效。如我方成功中选中国人民保险采购项目，将按中国人民保险管理要求签署廉洁诚信协议作为采购合同附件，并严格遵守协议相关条款。

公司名称（全称、盖章）：________________

法定代表人姓名、职务：__________________

法定代表人或授权代表签字：______________

日期：__________________________________

### （九）同类项目实施经验

| 序号 | 合同名称 | 合同签订时间 | 采购内容 | 合同金额（万元） | 合同甲方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1）有效的业绩证明材料包含但不限于合同关键页复印件（合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等），按照业绩表的项目名称，顺序排放每个项目的证明材料。

2）本业绩表及证明材料也作为详细评审中对供应商同类项目实施经验的评审及打分依据，供应商需根据详细评审标准的要求，提供符合要求的业绩证明材料。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

二、技术文件

详细评审索引表

| 序号 | 评审项 | 评审因素 | 页码范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 技术得分 （50分） | 施工技术方案 （10分） | 说明：XX 详见N-M页 |
| 4 |  | 施工进度计划 （20分） |  |
| 5 |  | 团队配备 （12分） |  |
| 6 |  | 安全管理 （8分） |  |

（一）采购需求应答偏离表

采购需求应答偏离表

供应商名称：

| 序号 | 技术偏离类型(正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：对于未列出的偏离内容视同供应商已完全接受竞争性磋商文件的要求，如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

供应商名称：     （盖章）

日期：   年   月   日

（二）技术方案

供应商应根据采购需求的要求，提供相应的文件内容以及证明材料。

1、拟派服务团队成员汇总表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业资质 | 工作年限 | 本项目职务 | 服务内容 | 同类项目实施案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：需按照采购需求中的相关要求，列明本项目服务团队所有人员信息及职责分工。

（三）其他材料

供应商认为需提供的其他材料。

三、报价文件

（一）报价一览表

项目名称：

货币单位： 人民币元

| 序号 | 报价内容 | 总价（含税） | 税率 | 发票类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修工程 |  |  | £专用发票 £普通发票 |  |

备注：

1.本次报价精确到小数点后两位（四舍五入）。

2.含税价=不含税价*(1+税率)，若报价与此公式不符，增值税专用发票以不含税价为准进行修正，增值税普通发票以含税价进行修正。

3.后续如因国家税率调整，专票以不含税价不变进行调整，普票以含税价不变进行调整。

- 供应商名称：             （盖章）

- 法定代表人或其授权代理人：             （签字）

- 日期：   年   月   日