铜仁分公司石阡支公司第三方质量风险管理机构采购项目

竞争性磋商邀请文件

__________________公司：

我公司拟通过竞争性磋商方式选择第三方质量风险管理机构采购服务项目供应商，对在石阡县辖区两个标段区域高标准农田建设工程项目的工程质量提供风险管理服务，涉及建设面积20003亩，两个项目分别为：贵州省石阡县2024年高标准农田建设项目（一标段），工程造价28407016.96元；贵州省石阡县2024年高标准农田建设项目（二标段），工程造价26274344.64元。服务地点：石阡县白沙镇、本庄镇、花桥镇、聚凤乡、龙井乡、泉都街道、石固乡等 7 个乡镇(街道)19 个村（小岩村、谷米寨村、大堰村、石坟坡村、桃子 坪村、小葛坪村、三塘村、均坪村、许家沟村、化塘村、乐桥村、葛闪渡村、北坪村、梁家屯村、宝龙村、孔石化村、银丰村、石场村、凯峡河村）。服务标的分别为：田间灌排与排水、田间道路、农田防护、农田输配电工程及固定农业科技配套等基础设施。服务期限6年，其中1年建设期和5年运营管护期服务。

如贵公司有意参与，严格按本邀请文件之规定准备响应文件并参加磋商会议，磋商相关事宜见附件。

采购机构名称：中国人民财产保险股份有限公司铜仁分公司石阡支公司

地址：贵州省石阡县泉都街道文笔社区佛顶山中路220号

电话：15117748626

联系人：方英

附件：一、磋商事项说明

二、响应文件格式和表格

三、资格证明文件

四、项目采购需求及服务要求

中国人民财产保险股份有限公司铜仁分公司石阡支公司

2026年2月

目 录

附件一 磋商事项说明……………………………………………………………………3

一、供应商资格要求………………………………………………………………………3

二、评审标准………………………………………………………………………3

三、响应文件要求……………………………………………………………………4

四、磋商时间和地点……………………………………………………………………6

五、竞争性磋商流程…………………………………………………………………………6

六、关于商务和技术偏离…………………………………………………………………7

七、特别声明…………………………………………………………………………………7

附件二 响应文件格式和表格…………………………………………………………………9

附件三 资格证明文件…………………………………………………………………………20

3.1供应商基本情况表……………………………………………………………………………21

3.2供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度…………………………………22

3.3法人营业执照（复印件）……………………………………………………………………22

3.4 依法缴纳税收的相关材料……………………………………………………………………22

3.5依法缴纳社会保障资金的相关材料…………………………………………………………22

3.6已完成类似项目一览表………………………………………………………………………23

3.7提供书面声明函………………………………………………………………………………24

3.8与本次采购有关的其他资质证明文件………………………………………………………25

附件四 项目采购需求及服务要求…………………………………………………………26

4.1合同模板………………………………………………………………………………26

4.2采购需求及技术服务要求……………………………………………………………44

4.3 供应商技术响应文件………………………………………………………………………45

- 附件一：磋商事项说明

- 一、供应商资格要求

1.在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格、符合本磋商文件的要求并承诺提供本次服务的企业，需提供营业执照复印件；

（是否法人和其余资质条件可视项目情况修改或增加。）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动最近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约的行为；

6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目；

7.本项目不接受联合体。

上述资格要求证明文件详细要求请见附件三。

- 二、评审标准

采购评审标准由项目最终报价、技术质量和服务水平三项标准构成，评审专家将依据磋商邀请文件要求，结合项目最终报价表、技术方案、服务方案等情况进行评分。各有效供应商的综合得分为各评审专家所评分值的算术平均值，若总得分相同，以价格得分高者排序在先。将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求且评标得分最高的供应商。

评审标准如下：

| 项 目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格评审 |  |  |
| 价格得分（50） | 评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的评审价格为评标基准价，等于评标基准价得50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，精确到小数点后两位： 供应商报价得分＝（评标基准价/评审价格）×50； 评审价格按照如下方式定义： 对于承诺提供增值税专用发票的供应商，评审价格即不含税的投标总价净价； 对于不能提供增值税专用发票的供应商，评审价格是含税的投标总价。 | 50 |
| 二、技术和服务评审 |  |  |
| 技术质量得分 （40） | 项目技术方案根据各参选供应商的响应文件中对服务方案统筹程度，如高标准农田质量排查内容、质量排查工具和方法、对应的数据收集、数据分析方法、排查实施计划和安排、监督和评估、后续跟进措施等与项目有关的服务内容，进行比较评分，优16-20分，良9-15分，差1-8分；不提供0分。 | 20 |
|  | 项目团队对该项目内容的响应程度高，项目团队人员配备合理，职责分工明确，团队人员工作年限、技术能力、综合素质等进行综合评价，优10-15分，良5-9分，差0-4分 注：需提供项目团队成员清单、相关资质证书等有效证明文件。 | 15 |
|  | 供应商近三年（2023年1月1日至开标日）有成功实施案例或软件著作权，案例须提供合同复印件（包括合同首页、体现项目内容页、签署日期页及盖章页）或中标通知书复印件作为有效证明文件，软件著作权须提供复印件作为有效证明文件。无得0分，每增加一个得1分，最多得5分。 | 5 |
| 服务水平 评分 （10） | 供应商具有完善的人员服务体系，服务团队人员稳定、离职率低，得7-10分； 供应商人员服务体系较完善，服务团队人员较稳定、离职率较低，得4-6分； 供应商人员服务体系较差，服务团队人员稳定性差、离职率高，得1-3分。 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

- 三、响应文件要求

1.参加磋商的供应商应按一式2份（正本1份，副本1份）准备纸质响应文件并注明页码和总页数，提交时间和地点与磋商时间和地点一致。

2.响应文件按下列顺序编写：

（1）承诺与声明

（2）法人代表授权书

（3）投标函

（4）报价一览表（单独密封）

（5）分项报价表（单独密封）

（6）商务偏离表

（7）技术偏离表

（8）技术响应文件

（9）资格证明文件（格式详见附件三）

（10）信息安全采购要求承诺函

（11）评审标准对应页码表

除合同另有明确规定和要求之外，供应商须按照所附格式文件和表格编制其响应文件的相关内容。

3.响应文件使用的语言和计量单位

3.1供应商提交的《响应文件》以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容必须附有中文翻译本，在解释《响应文件》时以翻译本为准。

3.2《响应文件》所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

4.《响应文件》的式样和签署

4.1响应文件规格幅面使用A4规格纸张，按照磋商文件规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。响应文件装订采用胶订或线订形式，不得采用活页装订，否则将被视为无效文件。

4.2每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，正本和副本不符，以正本为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。

4.3响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在响应文件中。

4.4响应文件规定盖章的地方，应盖单位公章。供应商在磋商过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章。如供应商需要在本次项目中使用投标专用章，须提供符合以下要求的特别说明函：

（1）特别说明函须声明：针对本次项目，供应商投标专用章作为直接参与磋商时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与磋商时授权函的签章，其效力等同于公章；

（2）特别说明函须同时加盖供应商公章及投标专用章。

4.5 响应文件的每一页都应在页脚处注明[页码/总页数]。

4.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件授权代表用姓名在旁边签字生效。

- 四、磋商时间和地点

2026年3月4日上午9:30，贵州省石阡县泉都街道文笔社区佛顶山中路220号中国人民财产保险股份有限公司石阡支公司四楼会议室（时间、地点如有变化，将另行提前通知）。

- 五、竞争性磋商流程说明

（一）磋商流程

1.供应商进行第一轮报价（为附件2.4报价一览表中的报价），第一轮报价公开唱标。

2.通过《响应文件》资格审查和符合性审查的供应商被视为实质性响应《磋商文件》的供应商，进入磋商环节。

3.按照抽签顺序或签到顺序，参加磋商的供应商陈述项目方案，讲标时间10分钟左右。

4.我公司磋商小组成员集中与实质性响应《磋商文件》的供应商分别就商务、技术服务等进行磋商，并给予供应商平等的磋商机会。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正《响应文件》应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。

5.第一轮报价结束后，磋商小组邀请项目报价高价者首先进入磋商会场，请高价者再次报价。(第二轮及后续报价各投标方只知道自己报价，即各方报价为背靠背形式)

6.如高价者再次出价，低于上次最低价出价者，则邀请另外一家进入磋商会场再次出价，如此进行反复。

7.若供应商都不再出价或磋商小组认为竞价已达到预期效果，则要求所有参加磋商的受邀公司在规定的时间内进行最后报价并签字或盖章。

8.磋商小组对本次磋商结果进行最终打分。

- 六、关于商务和技术偏离

任何对磋商文件技术部分和商务部分的偏离，供应商都应分别在技术偏离表（对附件采购需求和技术服务要求的偏离情况）和商务偏离表（对合同条款的偏离情况）中分项列明，并标明正偏离、负偏离或无偏离。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可接受，但会影响其得分。如果发现下列情况之一，其投标将可能被拒绝：

1.未按照磋商文件要求提供投标文件的；

2.投标文件未按磋商文件要求的实质性内容与格式编写的；

3.投标文件未按磋商文件规定加盖投标单位公章、无法定代表人或其授权代表人签字的；

4.投标文件未加盖骑缝章的；

5.超出经营范围投标的；

6.供应商的投标文件或资格证明文件不符合磋商文件要求的；

7.投标有效期不足的；

8.投标文件符合磋商文件中规定废标的其它条款的；

9.投标文件附有招标人不能接受的条件的；

10.投标文件中对合同条款有重大偏离的；

11.有国家法律法规规定废标的其他情况的。

- 七、特别声明

1.受邀公司提供虚假材料或文件的，自动丧失参加资格。

2.受邀公司未在响应文件中提及和承诺，但又未明确书面提出异议的事项，按本磋商磋商邀请函的有关要求执行。

3.受邀公司不应将本次采购理解为政府采购与招标。

4.受邀公司不得以任何理由要求退还已提交的响应文件。

5.采购方在任何时候均有权解释或调整本邀请文件及附件的内容。

6.受邀公司没有按规定时间和内容提供材料的，视为放弃。

7.受邀公司提供的文档、陈述和演示均应使用中文。

8.对本磋商邀请函及附件存有疑问的，请向采购方咨询。

9.本邀请函及附件之著作权受中国法律保护，所有文件仅限于受邀公司参加本次采购磋商使用，任何用于其他目的之复制或引用均应事先获得采购方书面许可。

- 附件二：响应文件格式和表格

响应文件格式和表格

目 录

附件2.1 承诺与声明

附件2.2 法人代表授权书

附件2.3 投标函

附件2.4 报价一览表

附件2.5 分项报价表

附件2.6 商务条款偏离表

附件2.7 技术规格偏离表

附件2.8 信息安全采购要求承诺函

- 附件2.1 承诺与声明格式

承诺与声明

致：中国人民财产保险股份有限公司

本公司特承诺并声明如下：

一、我公司认识到贵公司采购行为为企业采购，非政府采购与磋商。

二、我公司己认真阅读采购邀请文件，并完全理解邀请文件的内容。

三、我公司保证所递交的响应文件、资格证明、产品资料、合同等文件内容的真实性、有效性。

我公司愿意承担虚构数据及伪造资格证明、合同和检测报告等有损诚信行为导致的一切不利后果。

四、本次采购涉及函件往来时请使用我公司以下地址及联系方式：

公司名称（全称）：___________________

法定代表人姓名、职务：_________________

地址：___________________

邮编：___________________

电话：___________________

公司名称（盖章）：

法定代表人签字：

年 月 日

- 附件2.2 法人代表授权书格式

法人代表授权书

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （公司名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

注：此授权书需用带供应商抬头的格式纸出具或提供。

- 附件2.3 投标函格式

投标函

致：中国人民财产保险股份有限公司

根据贵方 （项目名称）的磋商邀请，签字代表 （全名、职务） 经正式授权并代表供应商 （供应商名称、地址） 提交下述文件正本一份、副本  份及一份电子文档：

- 报价一览表（单独密封）

- 分项报价表（单独密封）

- 技术响应文件和技术偏离表

- 商务偏离表

- 按磋商文件要求提供的有关文件

- 资格证明文件

据此函，供应商和签字代表宣布同意如下：

1.所附磋商价格表中规定的应提交和提供的货物和服务磋商总价为（注明币种，并用文字和数字表示的磋商总价）。

2.我公司按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3.我公司已详细审查全部磋商文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我公司同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.我公司是所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

供应商名称：_______________

地址：_______________

邮编：________________

电话：________________

传真：________________

授权代表签字：________________

职务：_________________

电话：_________________

公章：_________________

- 附件2.4 报价一览表格式

报价一览表

供应商名称：

项目名称：

| 项目总价（含税） | 税率 | 发票类型 | 项目净价（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （小写人民币元） |  |  | （小写人民币元） |  |
| （大写人民币元） |  |  | （大写人民币元） |  |

注：

1、报价一览表及分项报价表一起单独密封提交。

2、以上报价单位为人民币。报价总价为完成本项目规定工作所需的全部费用，包括但不限于项目开发、测试、培训、推广、维护过程中，为甲方提供技术服务人员支持以保障招标人的需求得到实现的所有费用、评估费用、税金等。

3、“发票类型”应注明“营业税发票”、“增值税专用发票”或“增值税普通发票”。

4、有关价格及服务声明可填入备注栏内。

5、项目总净价（不含税）预算上限=      。

授权代表签字并加盖公章

日期：

- 附件2.5 分项报价表格式

分项报价表

供应商名称：

项目名称：

| 名称 | 数量 | 单价（含税）（元） | 单价净价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价一览表及分项报价表一起单独密封提交。

2.供应商每次报价均需提供本表的电子版（excel格式，可复制），以供统计使用。

3.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4.供应商可根据实际情况自行扩展表格细项。

      - 5.分项报价预算上限：

授权代表签字并加盖公章

日期：

- 附件2.6 商务偏离表格式

商务条款偏离表

供应商名称:

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的合同条款 | 响应文件的合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

授权代表签字并加盖公章：

日期：

- 附件2.7 技术偏离表格式

技术偏离表

供应商名称：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的技术条目 | 响应文件的技术条目 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

授权代表签字并加盖公章：

日期：

- 附件2.8 信息安全采购要求承诺函

信息安全采购要求承诺函

致：中国人民财产保险股份有限公司

1.投标人向招标人提供产品或服务时，未经招标人书面许可，不会利用提供产品或服务的便利条件获取招标人任何数据，并向招标人承诺：（1）不会控制或操纵招标人系统及设备；（2）不会利用招标人对投标人产品或服务的使用，谋取任何不正当利益；（3）任何情况下（包括但不限于政治、外交等因素），都不会中断向招标人提供产品或服务。

2.根据实际情况，投标人在A\B两项之间择一承诺

A投标人向招标人提供的产品或服务，不需要任何外国实体提供技术支持。

B投标人向招标人提供的产品或服务需要[（外国实体名称）]提供技术支持，投标人向招标人承诺，该[（外国实体名称）]此前从未出现过按照外国政府要求，中断对外技术支持的先例，并承诺招标人与投标人签订本合同后，该[（外国实体名称）]会按照本协议要求提供相应的技术支持。

3.根据实际情况，投标人在A\B两项之间择一承诺

A投标人向招标人提供的产品或服务，不涉及任何外国实体拥有或者控制的知识产权，包括但不限于专利权、软件著作权以及其他知识产权。

B投标人向招标人提供的产品或服务，涉及[（外国实体名称）]拥有或者控制的知识产权，包括专利/软件著作权/其他知识产权等，投标人在向招标人提供的产品或服务中使用该知识产权已获得[（外国实体名称）]授权同意，授权期限自本合同签署之日起计算不少于10年（授权书附后）。

4. 投标人向招标人承诺，已经采取合理、必要的措施和手段，确保其向招标人提供的产品或服务，在设计、研发、制造、销售等各个环节，以及其与上下游供应商之间的合作，不会发生任何影响投标人履行本合同的风险。

5.投标人向招标人承诺，所提供的产品及其部件可以从多个国家或地区获得，其中任一国家或地区拒绝向投标人供货，投标人可以从其他国家/地区获得同等质量的替代品，不会因此影响投标人向招标人履行本合同约定的义务。

6.投标人向招标人提供的产品或服务具有运行维护以及二次开发的中文版技术资料，投标人同意向招标人提供上述技术资料。

如投标人出现任一违反上述承诺的情况，招标人有权向投标人收取合同金额3倍的违约金，如该违约金不足以弥补招标人的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

日期：

- 附件三：资格证明文件

资格证明文件

目 录

附件3.1 供应商基本情况表

附件3.2 年度财务审计报告或当年的验资报告

附件3.3 银行资信证明（非存款证明，要求正本或自开标日起3个月内的复印件）

附件3.4 法人营业执照（复印件）

附件3.5 依法缴纳税收的相关材料

附件3.6 依法缴纳社会保障资金的相关材料

附件3.7 已完成类似项目一览表

附件3.8 提供书面声明函

附件3.9 与本次采购有关的其他资质证明文件

- 附件3.1 供应商基本情况表

供应商情况表

供应商名称：（公章） 填表日期：

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |
| 公司性质 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 注册资本 |  | 主要出资者及出资份额 |  |
| 开户银行 |  | 开户行号 |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 公司（国内）总人数 |  | 中高级技术人员数（国内） |  |
| 技术人员数（国内） |  | 其中从事与本项目有关的研究人员比例 |  |
| 公司主要业务概述 |  |  |  |
| 企业历史沿革与专业资质与资格说明（包括是否通过相关质量体系认证） |  |  |  |
| 近3年内介入 的诉讼或仲裁案件情况说明 |  |  |  |

- 附件3.2 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

需提供经该单位2024年度或2025年度财务审计报告复印件或磋商日前3个月内供应商银行出具的资信证明（除开具银行明确表示复印无效的，银行资信证明可以是复印件加盖本单位公章）；

- 附件3.3 法人营业执照（复印件）

- 附件3.4 依法缴纳税收的相关材料：
磋商当日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；
缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；
依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

- 附件3.5 依法缴纳社会保障资金的相关材料：
磋商当日前6个月内任意一月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次采购活动上一年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）复印件（依法不需要缴纳社会保障资金的或由第三方机构代缴的，应提供相应文件说明）；

- 附件3.6 已完成类似项目一览表（格式）

| 序号 | 合同名称 | 合同乙方单位名称 | 合同标的 | 合同金额 | 签署日期 | 甲方单位名称/联系人 | 提供的证明文件所在响应文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第_页至第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第_页至第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第_页至第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第_页至第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第_页至第 页 |

- 附件3.7 提供书面声明函

书面声明

致：中国人民财产保险股份有限公司

我公司声明如下：

1、我公司具备具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、我公司经营状况良好，在参加此项采购活动前三年内（2018年1月1日至开标当日），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

若我公司不符合上诉要求，我公司将无条件地退出本项目，并承担因此引起的一切后果。特此声明。

供应商名称：公章

法定代表人或其授权代表签字或签章：

日期：

- 附件3.8 与本次采购有关的其他资质证明文件

- 附件四：项目采购需求及服务要求

- 附件4.1 合同条款

委托方(甲方)：中国人民财产保险股份有限公司铜仁分公司

受托方(乙方)：

签订时间：

签订地点：

委托方(甲方)：中国人民财产保险股份有限公司铜仁分公司

受托方(乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》等法律、法规的相关规定以及招标文件和投标约定的有关内容，因甲方与投保人签订了石阡县2024年高标准农田建设工程质量潜在缺陷责任保险合同，甲方应为高标准农田提供高效优质管护服务，需聘请具备相关资质的第三方质量风险管理机构（TIS）对工程施工进行风险把控和监督，并参与工程竣工验收。为了降低出险、明确责任以及更好履行保险合同权利义务， 特委托专业第三方机构/公司对上述保险合同中的案涉两个标段项目进行工程质量风险管理，故甲方委托乙方承担工程质量风险管理服务项目(以下称为“本项目”)工作事宜，本着平等、自愿、公平、公正的原则，甲乙双方经协商达成一致，具体内容如下：

第一条 项目基本情况

1.项目名称：石阡县2024年高标准农田建设工程质量潜在缺陷责任保险项目第三方工程质量风险管理服务。

2.服务范围：按委托方要求对石阡县辖区两个标段区域高标准农田建设工程项目的工程质量提供风险管理服务，涉及建设面积20003亩，两个项目分别为：贵州省石阡县2024年高标准农田建设项目（一标段），工程造价28407016.96元；贵州省石阡县2024年高标准农田建设项目（二标段），工程造价26274344.64元。服务地点：石阡县白沙镇、本庄镇、花桥镇、聚凤乡、龙井乡、泉都街道、石固乡等 7 个乡镇(街道)19 个村（小岩村、谷米寨村、大堰村、石坟坡村、桃子 坪村、小葛坪村、三塘村、均坪村、许家沟村、化塘村、乐桥村、葛闪渡村、北坪村、梁家屯村、宝龙村、孔石化村、银丰村、石场村、凯峡河村）。

服务标的包括但不限于：

（1）田间道路。包含田间道路、生产路及机耕路。

（2）灌排系统。包含小型堰坝、农用（机）井、小型泵站、小型集雨设施等水源工程；明渠、管道等输水工程；硬化明沟、暗管等排水工程；水闸、渡槽、倒虹吸、农桥、涵洞、跌水、量水设施等渠系建筑物；以及喷灌、微灌、水肥一体化设备等节水灌溉工程。

（3）农田防护工程。主要包括护堤、护岸等小型岸坡防护工程；谷坊、沟头防护、拦河坝等沟谷治理工程；截水沟、排洪沟等坡面防护工程。

（4）农田输配电工程。主要包含输电线路、变配电设备、弱电设施及相关配套工程。

（5）其他。投保人和承保机构约定的其他保险标的。如小型气象站、农业物联网设备等。

3.项目服务期限：   年   月   日至      年    月    日。共6年，其中1年建设期和5年运营管护期服务。

第二条  工作依据

1.高标准农田建设工程项目工程质量第三方风险管理服务合作协议。

2.甲方及业主方提供的基础资料。

3.国家、省市相关技术标准、规范和相关文件。

第三条 工作内容

1.工程内容/服务内容

乙方作为工程质量管理巡查的专业机构，在现有管理条件下，受甲方委托，开展高标准农田建设项目工程质量第三方风险管理巡查工作，协助甲方对责任方按照合同履职履责的情况进行管理，对工程施工过程进行飞检、巡查，对存在的问题及时形成书面报告；挖掘提炼总结优秀的管理经验，提出管理和技术建议；提交第三方管理巡查、风险评估工作报告等。

2.人员要求

2.1乙方项目负责人具备高级工程师或以上的职称，需具备国家注册建造师或注册结构工程师或注册建筑师或注册监理工程师等执业资格证书其中一项，有12年以上工作经验。

2.2工作人员从事本行业工作年限不低于5年。

2.3乙方团队工作人员的专业背景及工作经验满足巡查工作要求。

3.工程质量风险管理服务事项

3.1乙方制定项目管理巡查工作方案、检查评价体系。

3.2建设期乙方按项目进度节点进行巡查，每月巡查次数不低于2次，完工后投入运营管护期每年巡察不低于1次，对于施工过程中重要节点及重点专项工程，应有针对性地增加现场检查频次，及时发现存在的问题，建立质量隐患台账，对巡查发现的问题，督促落实整改到位。

3.3做好管理巡查工作记录，分析原因、预警风险。乙方每次巡查要有巡查工作记录；建设期每半月出具《项目过程风险检查报告》，运营期每年出具《风险检查报告》,编写巡查报告(配影像资料)报甲方，报告中明确巡查发现的质量问题和整改建议。乙方的工作记录和巡查报告在巡查后三个工作日内报甲方。

3.4工程主体完工阶段，乙方分别对每个项目出具竣工风险总体评估报告，项目风险评估报告，评估报告出具日期不得晚于各市县农业农村局工程验收时间。竣工风险总体评估报告的内容应包括风险管理情况汇总、竣工检查情况汇总、对竣工遗留质量风险问题的跟踪复核、对已经出现的质量缺陷的查看及产生原因判别、目前的质量缺陷是否得到妥善解决整改及销项质量风险汇总。

3.5对甲方在巡查工作中发现的问题，或对外签订的相关专业协议，向乙方提出技术支持或疑难咨询时，乙方应及时给出专业解答和出具意见。

3.6在农业主管部门组织的检查、会议过程中，要求乙方到场的，乙方在接到甲方通知后，应按时到达。

3.7 乙方需按照甲方要求，在甲方的农田管护平台规范录入服务相关信息，农田管护平台账号由甲方提供。

4.巡查服务效力

4.1乙方对巡查中发现的问题，有权直接提出整改意见和要求。

4.2乙方对巡查中发现的问题，有权报告甲方或业主方，提出整改建议和要求。

4.3乙方对巡查中发现的问题，有权直接报告建设单位，提出整改要求。

5.其它相关技术服务成果。

第五条 合同价款及支付方式

1.合同价款：合同价暂定为    元 ,含一切税费。本合同价包括乙方所提供的所有服务费用。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出。

2.合同价款分四期支付：合同签订后，甲方自高标准农田项目业主方支付第一期保费后的十个工作日内（甲方和业主方约定的第一期保险费缴费时间为2024年   月底前），向乙方支付30%合同首期款；乙方进场6个月后，甲方向乙方支付20%合同二期款；工程项目政府主管部门和高标准农田项目业主方组织验收合格后，甲方向乙方支付30%合同三期款；剩余20%合同款按照每年开展现场巡察提供巡察报告之后1个月内支付10%合同款，每期乙方按要求提交相关金额的正式发票给甲方。如因发票提交时间延误，甲方自收到乙方发票后的十个工作日内支付相应款项。

第六条 双方的责任

1.甲方将对乙方提供以下条件：

1.1指定相对固定人员为本项目的甲方负责人，代表甲方与乙方接洽并负责本工作内容的决策、协调、发出指令和接收乙方的报告。

1.2确定项目进展期间的各项沟通计划，负责甲方各项要求的下达。

1.3协调技术指引使用部门及人员，参与被检查与评价项目参建方等与乙方的配合工作。

1.4提供必要的服务需要的技术资料。

1.5按本合同按期支付服务费用。

1.6力所能及的为乙方提供服务工作条件。

2.乙方

2.1乙方所提供的服务应符合国家的有关法律、法规和标准的规定。

2.2乙方应保证组建一支由具有丰富的工程质量、安全检查评价经验所组成的工作团队；乙方应保证管理巡查团队人员的稳定性，若因特殊原因需临时替换或变更团队人员时需征得甲方代表的同意。乙方人员如不称职，甲方有权提出更换。

2.3乙方指定固定的有丰富项目管理经验人员为本项目的项目经理，代表乙方对本工程管理巡查服务工作负责，并接受和贯彻甲方的指示，按时向甲方呈交巡查报告。乙方还应指定一名公司高管人员作为项目的总统筹，参加重大会议。

2.4乙方所提供的建议、请示、报告和通知均应采用书面形式。

2.5乙方应对本项目管理、技术、经济资料保密，未经甲方书面许可不得泄露给第三方。

2.6乙方应独立完成咨询服务工作；不得接受被检查项目参建单位的礼品馈赠、宴请及其它不当利益，若经甲方查证发生此类不当行为，甲方有权终止合同，并视情节移交廉政管理部门。

2.7乙方应按照合同的内容和要求完成管理巡查服务。

2.8乙方应对现场管理巡查工作人员进行安全教育，确保管理巡查工作人员具备识别危险源的能力，规避危险源，保障自身安全。乙方应为每位管理巡查工作人员购买工伤保险或人身意外伤害险。在施工现场如因乙方管理巡查工作人员违规操作、未遵守现场安全管理规定等原因造成的安全事故，乙方承担因自身违章和过失而造成事故的全部责任和因此而发生的一切费用。

2.9充分了解甲方意图和思路，认真研讨工作方案，开展各项工作。

2.10及时完成各项工作，应充分考虑甲方评审所需时间要求。

2.11充分协调内部资源，保证工作质量。

2.12乙方必须保证第三方风险评估的公正性，不得随意更改管理巡查的原始数据及评价结果。

2.13协助甲方定期召开总结协调会。

第七条 保密条款

1.双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

2.未经甲方许可，乙方不得将本项目的成果文件及任何数据、图纸、资料向任何第三方转让或用于本合同项目外的其他项目。

3.无论本合同或本合同其他条款是否有效，本保密条款始终约束双方。

第八条 合同变更

1.本合同履行过程中的需求变更和进度调整，以甲乙双方达成一致的书面文件为准。

2.乙方遇到不能按期完成工作的情况，应及时以书面形式将不能按期完成工作的原因、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据情况决定是否延长完成时间。如同意延长，则乙方的责任期相应延长。

3.若由于乙方的原因造成工作进度延迟，工作成果质量低劣，不能满足甲方工作需要和项目评审要求时，甲方有权终止合同，并根据乙方己完成的实际工作量，原则上按相应工作阶段支付服务费用，如出现可能造成甲方损失的情况时，甲方有权扣减部分应付费用。无论是否继续合作，乙方都应将己完成的阶段性成果移交给甲方。

4.因非乙方责任造成项目进度推迟或延误，无法按照本合同约定的日期完成相应工作，双方经过协商可以进一步约定完成的日期，乙方的责任期也随之顺延。

5.甲方变更委托项目内容、规模、条件，或对所提供资料作较大修改时，应于确定修改之日起5个工作日内书面告知乙方。因以上原因造成乙方返工，工作量按本合同规定的计费标准计算。

第九条违约责任

1.甲方违约责任

1.1甲方未按本合同约定支付合同价款，乙方书面催告甲方并给予不少于5个工作日的履行期限后甲方仍未支付的，乙方有权自该期限届满之日起要求甲方支付该阶段合同价款每日0.3‰的逾期违约金，逾期超过30(个)工作日(含30个工作日)以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

2.乙方的违约责任

2.1未经甲方许可，乙方不得将本合同项目与任何第三方合作，或将本合同标的的全部或部分擅自转包给任何第三方。否则，甲方有权要求乙方终止与第三方的合同。乙方应承担因此而产生的相关责任，并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

2.2本合同履行期间，因乙方原因，未能按本合同规定时间完成各阶段有关工作的，每延误一天，若尚未支付的合同款项不足以抵扣的，甲方有权直接要求乙方按上述标准继续支付违约金，如甲方三次及以上书面通知甲方未按合同履行工作职责提示函的，甲方有权解除本合同，且有权在服务费中扣除应支付服务费30%的违约金或直接要求乙方按总服务费30%标准支付违约金。

2.3未经甲方同意，乙方调整项目负责人或技术骨干、减少团队人员数量的，甲方有权在服务费中扣除应支付服务费20%的违约金。

第十条 合同解除

1.本合同履行过程中出现以下情形，任何一方可以书面通知对方解除合同。

1.1非归责于任何一方的原因，项目取消的；

1.2非归责于任何一方的原因，项目长期暂停，超过60(个)工作日；

本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，甲方应按乙方己经完成的工作量向乙方支付费用，乙方同时负责将己完成的阶段性成果移交甲方。

2.本合同履行过程中出现下列情形，甲方有权解除合同：

2.1乙方未能按合同约定的日期提交工作成果，延误时间超过30(个)工作日；

2.2因乙方工作的错误或遗漏造成成果质量损失，且乙方未按甲方要求采取及时有效的补救措施的；

2.3乙方未经甲方同意，擅自将本合同项目与任何第三方合作，或将本合同标的全部或部分擅自转包给任何第三方，且未按甲方的要求终止与第三方的合同的；

2.4乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的。

3.本合同履行过程中出现下列情形，乙方有权解除合同：

3.1甲方不审查本项目成果或暂停本项目，延误时间超过60(个)工作日；

3.2甲方未按本合同约定，逾期支付合同价款超过30(个)工作日；

3.3甲方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的；

第十一条 合同争议的解决方式

因本合同的履行或合同本身发生的争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，按下列方式解决：

口 提交铜仁市仲裁机构按提请仲裁，仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。

口 向甲方住所地人民法院起诉。

第十二条 其他条款

1.如发生不可抗力，如行政命令、政策法规、罢工、禁运、战争、自然灾害(如洪水或地震)或其他超出合同双方控制的事件，致使一方无法履行合同，本合同解除。

1.1本合同所称不可抗力是指自然灾害、战争、地震突发事件等不可预见、不可避免、不可克服的情况。不可抗力事件发生后，受影响一方应立即通知对方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内受影响方应向对方通报受影响情况。如不可抗力事件持续发生，受影响方应每隔7天向对方书面报告一次受影响情况。不可抗力事件结束后10个工作日内，受影响方应向对方提交正式报告及有关部门开具的证明材料。

1.2发生不可抗力，甲乙双方承担各自的损失。由于其中一方延迟履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

1.3不可抗力事件导致一方无法履行合同义务或继续履行己无意义，由双方协商终止本合同并进行清算，甲方应按照乙方己完成的工作量支付款项，同时乙方应向甲方提交在合同终止日前完成的所有项目文件和相关资料。

2.本合同的附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等 法律效力。双方来往的传真、电报、会议纪要等，经双方协商认可后，均可视为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。补充协议应以书 面形式做成，经双方法定代表人或其授权代表签字、盖章后与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份正本，双方各执一份，均具同等法律效力。

委托方(甲方)(盖章)

日期：     年    月   日

受托方(乙方)(盖章):

日期：     年    月   日

- 信息安全采购要求承诺函

致：中国人民财产保险股份有限公司

1.投标人向招标人提供产品或服务时，未经招标人书面许可，不会利用提供产品或服务的便利条件获取招标人任何数据，并向招标人承诺：（1）不会控制或操纵招标人系统及设备；（2）不会利用招标人对投标人产品或服务的使用，谋取任何不正当利益；（3）任何情况下（包括但不限于政治、外交等因素），都不会中断向招标人提供产品或服务。

2.根据实际情况，投标人在A\B两项之间择一承诺

A投标人向招标人提供的产品或服务，不需要任何外国实体提供技术支持。

B投标人向招标人提供的产品或服务需要[（外国实体名称）]提供技术支持，投标人向招标人承诺，该[（外国实体名称）]此前从未出现过按照外国政府要求，中断对外技术支持的先例，并承诺招标人与投标人签订本合同后，该[（外国实体名称）]会按照本协议要求提供相应的技术支持。

3.根据实际情况，投标人在A\B两项之间择一承诺

A投标人向招标人提供的产品或服务，不涉及任何外国实体拥有或者控制的知识产权，包括但不限于专利权、软件著作权以及其他知识产权。

B投标人向招标人提供的产品或服务，涉及[（外国实体名称）]拥有或者控制的知识产权，包括专利/软件著作权/其他知识产权等，投标人在向招标人提供的产品或服务中使用该知识产权已获得[（外国实体名称）]授权同意，授权期限自本合同签署之日起计算不少于10年（授权书附后）。

4. 投标人向招标人承诺，已经采取合理、必要的措施和手段，确保其向招标人提供的产品或服务，在设计、研发、制造、销售等各个环节，以及其与上下游供应商之间的合作，不会发生任何影响投标人履行本合同的风险。

5.投标人向招标人承诺，所提供的产品及其部件可以从多个国家或地区获得，其中任一国家或地区拒绝向投标人供货，投标人可以从其他国家/地区获得同等质量的替代品，不会因此影响投标人向招标人履行本合同约定的义务。

6.投标人向招标人提供的产品或服务具有运行维护以及二次开发的中文版技术资料，投标人同意向招标人提供上述技术资料。

如投标人出现任一违反上述承诺的情况，招标人有权向投标人收取合同金额3倍的违约金，如该违约金不足以弥补招标人的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

日期：

供应商廉洁诚信承诺书

为维护公平竞争的市场秩序和公正透明的商业环境，保证与中国人民保险集团公司、各子公司以及各级分支机构（以下简称“中国人民保险”）合作项目的顺利进行，我方作为参与中国人民保险采购活动的供应商，深知采购廉洁诚信的重要性。为防止各类谋取不正当利益的违法违规违纪行为的发生，我方自愿加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德。在与中国人民保险的合作过程中郑重承诺如下：

一、遵守法律法规承诺。我们将严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家法律法规和中国人民保险采购管理、供应商管理相关制度要求，坚决不从事任何违法违规违纪行为。

二、避免利害关系承诺。我们将在采购过程中主动申报与中国人民保险及相关主体的关联及利害关系，包括我们的相关主体与中国人民保险及相关主体的关联及利害关系，避免任何可能影响公平竞争的关系或利益冲突，主动披露任何可能影响采购决策的利益关系，并采取必要的措施确保采购过程的公正性。

本承诺书所称相关主体，对任何一方而言，指：（1）一方或其关联方的工作人员；（2）受一方委托办理相关事务的单位或者个人；（3）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人；（4）前述相关人员的亲属；（5）与前述主体存在利害关系的其他单位或者人员。

三、廉洁自律承诺。我们坚决不以任何形式为获取或意图获取交易机会、竞争优势或谋取不正当利益而向中国人民保险或相关主体实施商业贿赂或营私舞弊行为，包括但不限于：

（1）以任何方式实施商业贿赂或违规提供金钱、实物、回扣、折扣、宴请与游玩活动或其他不正当利益；

（2）为其安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动；

（3）为其投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便；

（4）为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；

（5）违反规定为其在我方相关企业工作、挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便；

（6）向其提供借款、融资、担保等；

（7）给予或承诺给予其不正当利益的其他行为；

（8）其他违反国家法律法规或商业道德准则的影响公正交易的行为。

我们也不会以任何方式向中国人民保险或相关主体索要金钱、实物等不正当利益，或收受中国人保或相关主体给予的金钱、实物等不正当利益。

四、诚实信用承诺。我们坚决不进行任何违背诚实信用原则的行为，包括但不限于：

出借、转让资质证书；

伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手；

在采购活动中提供虚假资料，以他人名义参与或者以其他方式弄虚作假，夸大自身技术和提供服务的能力，损害贵方合法权益；

（4）隐瞒任何可能对贵方利益造成影响的信息，不配合贵方的审计。

五、信息公开透明承诺。我们将主动披露与采购项目相关的信息，包括企业真实情况、产品价格、技术参数、服务团队信息、履约情况等，确保所提供的一切材料和信息真实、合法、有效。同时，不利用非法手段向中国人保或相关主体打探有关涉及贵方的商业秘密、人员信息等。

六、加强内部管理承诺。为了实现以上承诺要求，我们将积极配合采取以下措施，不断加强自身内部管理：

（1）廉洁教育培训：加强对员工的廉洁教育和培训，提高员工的道德素质和法律意识，建立健全内部管理制度，确保员工行为的合规性和廉洁性；

（2）设立监督机制：通过专门的监督机构或人员，对我方的业务活动进行实时监督，确保员工行为的合规性；

（3）建立举报制度：鼓励员工积极举报违规行为，对举报人予以保护并给予奖励。

七、配合监督承诺。我们将积极配合中国人民保险及第三方机构的监督和检查，对发现的违规行为及时纠正，并严肃处理涉嫌违规的工作人员，确保采购过程和项目合作的公正性和透明度。贵方对涉嫌违法违规违纪的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

八、如违反上述承诺，我方自愿承担以下法律责任：

（1）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险有权依据其采购管理、供应商管理和采购文件相关要求，对我方进行严肃处理，相关处罚结果记入供应商诚信档案；

（2）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权限制或取消我方在中国人民保险参与采购项目的资格；

（3）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权选择单方全面终止与我方的合同及合作而无需承担任何责任；

（4）如我方及我方工作人员违反本承诺书承诺，除承担前述（1）（2）（3）项责任外，中国人民保险及其子公司等所有关联主体有权扣除我方缴纳的投标保证金，投标保证金不足以弥补损失的，还有权要求我方承担相应的赔偿责任。

本承诺书自承诺方签字和盖章之日起生效。如我方成功中选中国人民保险采购项目，将按中国人民保险管理要求签署廉洁诚信协议作为采购合同附件，并严格遵守协议相关条款。

公司名称（全称、盖章）：________________

法定代表人姓名、职务：__________________

法定代表人或授权代表签字：______________

日期：__________________________________

供应商行为准则承诺书

一、参加中国人民保险集团公司、各子公司以及各级分支机构（以下简称“中国人民保险”）采购项目的供应商，不属于禁止交易的中国人民保险集团干部员工关系企业，必须维护中国人民保险的核心价值，在与中国人民保险合作时必须坚守对道德、社会及环境保护负责任的原则，促进公平和可持续发展。所有供应商（包括供应商及其员工、附属公司、关联企业及供应商分包的任何第三方在内）在与中国人民保险进行业务往来或参与任何与中国人民保险有关的活动时，都应遵守供应商行为准则（以下简称“本准则”）。

供应商经营业务时必须遵守所有适用的法律法规及相关政策等规定。如因违反任何适用的法律、法规而可能影响其按照本准则向中国人民保险提供产品及服务的能力时，应立即通知中国人民保险。

二、供应商应有道德地从事商业活动，坚持公平竞争原则，遵守其经营所在地及国家所有适用的反腐败法律、法规，不得有贿赂、腐败、恶意串通、恶意欺诈或其他损害中国人民保险利益的不良行为。

三、供应商应遵守当地与环境保护相关的法律及法规，符合国家和地方的节能降耗政策，低碳运营，合规排放。鼓励供应商建立并保持环境管理体系，制定环境政策和方针，确定环境管理目标和管理方法，并在组织内进行沟通，适当时在供应链上传递组织的环境理念。

四、供应商应遵守所有适用的有关工作时间、工资福利、工作条件、职业健康和安全以及劳资关系的法律、法规。包括但不限于：实施公平、非歧视的雇用政策，不得雇用任何类别的强迫劳工，不得雇佣童工，当发现有童工现象时，应采取补救措施；遵从不低于经营所在地当地及国家适用的法定最低工资水平及自律守则；确保雇员的工作时间合理，并符合经营所在地当地法规和行业惯例及国家适用的法律法规要求；确保雇员获得劳动安全卫生保护、接受职业技能培训等权利；遵守经营所在地所适用的职业健康及安全生产相关法律法规要求，向雇员提供安全及健康的工作环境。

五、供应商必须遵守信息隐私保护的法律及法规。由中国人民保险提供的所有信息，或与中国人民保险的业务往来期间所获取的所有信息（以下简称“中国人民保险的信息”），应被视为商业秘密、敏感及专有信息。供应商只有经授权或按照法律规定方可披露中国人民保险的信息，且不得向未经授权的第三方或公众披露中国人民保险的信息。未经中国人民保险的事先书面同意，供应商不得聘请或授权任何第三方服务的供应商处理中国人民保险的信息。涉及国家秘密的，严格遵守国家和中国人民保险相关规定。

六、供应商在运营过程中以及为中国人民保险提供服务的过程中，不得有违反知识产权保护法规的行为。供应商应承认且尊重与中国人民保险相关的商标、版权、设计及专利上的知识产权，不得从事可能会侵犯中国人民保险知识产权或损坏中国人民保险声誉的任何活动。

七、供应商应采取适当行动以确保其员工了解并遵守本守则的理念，并应用于其供应链（如适用）。在给予供应商合理通知的情况下，中国人民保险保留对供应商实施本守则的合规性进行审计的权利，即要求供应商根据需要提供相关文件及其他信息，以证明如何满足本准则的要求。

八、供应商承诺遵守中国人民保险有关采购管理和供应商管理的相关规定、履行相应义务。

九、供应商参与中国人民保险采购过程中，将认真阅读并理解邀请文件的内容，并保证严格保密文件内容，不泄露中国人民保险任何信息。

十、供应商保证所递交的投标文件、资格证明、产品资料、合同等文件内容的真实性、有效性；愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等违背诚实信用原则导致的一切不利后果。

十一、供应商承诺根据中国人民保险的要求提供供应产品的市场参考价格，并保证该数据的真实性与时效性；如提供不实或虚假数据的，自愿接受录入中国人民保险供应商诚信档案记录的不利后果。

十二、如果供应商（包括咨询顾问、董事、雇员、代理人和代表）违反或未履行本承诺下的任何规定、保证及陈述，将自愿对因违反或未履行承诺书的规定而对中国人民保险造成的直接损失进行赔偿。

十三、采购过程中涉及函件往来的，使用供应商以下地址及联系方式：

公司名称（全称、盖章）：________________

法定代表人（负责人）姓名、职务：__________________

邮编：__________地址：__________________

电话：__________传真：__________________

法定代表人（负责人）或授权代表签字：______________

- 附件4.2 采购需求及技术服务要求

- 附件4.3 供应商技术响应文件

供应商技术响应文件

供应商按技术服务要求编写响应文件。供应商必须充分理解服务要求中的内容，对服务要求中所提各项需求必须明确说明是否满足或部分满足，并简要说明如何满足以及相关内容，该说明应与需求说明采用相同的顺序。